СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 			 2024 р. №

СТРАТЕГІЯ

розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури

з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Від рівня ефективності керування державним кордоном України залежать безпека держави, розвиток її економіки та людський потенціал. Стан прикордонної інфраструктури значним чином впливає на рух осіб та товарів через державний кордон України і тим самим на рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної торгівлі.

Прикордонна інфраструктура – це пункти пропуску через державний кордон України, під'їзні шляхи до них в межах контрольованих прикордонних районів, а також прикордонні залізничні станції та ділянки колій між ними.

Сервісна зона – територія перед пунктом пропуску, на якій особам, які здійснюють рух через державний кордон надаються послуги з харчування, медичної допомоги, торгівлі, страхування, проживання, технічного обслуговування та заправляння паливом автомобільного транспорту, паркування тощо.

Суб’єктами розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу (далі – ЄС) та Республікою Молдова є МЗС, Мінінфраструктури, Мінфін, Держприкордонслужба, Держмитслужба та Агентство відновлення, які взаємодіють на відомчому, міжвідомчому, державному та міжнародному рівнях для досягнення цілей державної політики у сфері розвивання, будування, реконструювання, ремонтування, облаштування та модернізування прикордонної інфраструктури, її утримання та експлуатування.

Стратегію розроблено на виконання:

- реформи 2 компоненту І розділу 11 Плану України з реалізації ініціативи ЄС «Ukraine Facility», запровадженої Регламентом Європейського Парламенту та Ради від 29.02.2024 № 2024/792, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 244 «Про схвалення Плану України» (Офіційний вісник України, 2024 р., № 32, ст. 2035);

- кроку 17 Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 р. № 137 «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік» (Офіційний вісник України, 2024 р., № 22, ст. 1442);

- завдання 4 стратегічної цілі 1 Плану заходів на 2023 – 2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687 «Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2472).

Цілями Стратегії є:

- забезпечення розвитку міжнародної торгівлі, сприяння переміщенню осіб і товарів через Державний кордон України та належна його захищеність;

- удосконалення прикордонної інфраструктури України, інтегрованої до європейської транспортної мережі, забезпечення інтероперабельності та приведення прикордонної інфраструктури України у відповідність до вимог оновленого Регламенту (ЄС) 2024/1679 Європейського Парламенту та Ради щодо керівних принципів Союзу щодо розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), затвердженого 13 червня 2024 р.;

- підвищення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки;

- зменшення часу, необхідного для перетину кордону;

- створення зручних умов для осіб, які перетинають кордон.

Стратегія передбачає створення сучасної прикордонної інфраструктури шляхом спорудження нових пунктів пропуску та під’їзних шляхів до них; реконструювання та модернізування вже існуючих пунктів пропуску та прикордонних залізничних станцій; реконструкції мультимодальних терміналів; впровадження новітніх технологій, оптимізування контрольних процедур під час перетину кордону та подальшого розвитку концепції спільного контролю.

Стратегія спрямована на запровадження ефективних інструментів співпраці та координації на внутрішньовідомчому, міжвідомчому, міжнародному рівнях, а також з приватним сектором.

ОПИС ВИКЛИКІВ, ЗАГРОЗ ТА ПРОБЛЕМ, ЯКІ ОБУМОВИЛИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ

До 24 лютого 2022 р. рух через Державний кордон України здійснювався водним, наземним та повітряним транспортом через 235 пунктів пропуску та пунктів контролю. Повномасштабна збройна агресія РФ проти України призвела до критичних змін в структурі міжнародної торгівлі України, переважно через блокування основних коридорів імпорту та експорту. Зокрема, повністю припинено обсяги перевезень через морські порти Азовського моря (внаслідок тимчасової окупації) та аеропорти (внаслідок заборони використання повітряного простору для цивільних користувачів), значно знижено обсяги перевезень через морські порти Чорного моря.

Основними викликами для розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Республікою Молдова, спричиненими повномасштабною збройною агресією РФ проти України є:

- різке зростання пасажиро-транспортного потоку на державному кордоні України із країнами ЄС та Республікою Молдова внаслідок виїзду значної частини громадян України за кордон та повернення іноземців до країн походження або третіх країн;

- незавершений процес демаркації, тимчасове закриття пунктів пропуску та пунктів контролю на центральній ділянці державного кордону України із Республікою Молдова;

- блокування судноплавства в Чорному та Азовському морях;

- заборона польотів цивільної авіації в повітряному просторі України;

- знищення частини прикордонної, цивільної, військової, критичної інфраструктури через масовані авіаційно-ракетні удари та артилерійські обстріли;

- мінування значної частини морських та річкових шляхів.

Основними загрозами для розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Республікою Молдова є:

- воєнна загроза з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- активна розвідувально-підривна діяльність суміжних країн, насамперед Російської Федерації;

- збереження мінної небезпеки на території, де велися активні бойові дії;

- присутність оперативної групи військ Російської Федерації на території Придністровського регіону Республіки Молдова та ймовірна дестабілізація суспільно-політичної обстановки в регіоні;

- активізація транзитної нелегальної міграції до країн ЄС (за умови поновлення авіаційного та морського сполучення);

- активізація транскордонної злочинності.

Враховуючи наведене, основними проблемами, які обумовили прийняття Стратегії є:

- невідповідність прикордонної інфраструктури зростаючим потребам щодо пропускних спроможностей;

- недостатній рівень інженерно-технічного облаштування та матеріально-технічного забезпечення пунктів пропуску;

- невідповідність прикордонної інфраструктури стандартам інтероперабельності та вимогам TEN-T, недостатній рівень розвитку мережі європейської колії шириною 1435 мм;

- недостатній рівень розвитку інтермодальних та мультимодальних перевезень;

- періодичні ускладнення в роботі існуючих пунктів пропуску у зв’язку із сезонними та іншими змінами транскордонних транспортних потоків, а також внаслідок блокування роботи пунктів пропуску та під’їзних шляхів до них протестувальниками;

- неналежний стан сервісних зон та відсутність комфортних умов для осіб, які подорожують;

- необхідність продовження технічного переоснащення, цифровізації та спрощення процедур митного, прикордонного та інших офіційних видів контролю в пунктах пропуску, запровадження європейських стандартів, забезпечення розвитку інформаційного обміну між суміжними сторонами.

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ СПРАВ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПРОБЛЕМ

Невідповідність прикордонної інфраструктури зростаючим потребам щодо пропускних спроможностей

та

Недостатній рівень інженерно-технічного облаштування та матеріально-технічного забезпечення пунктів пропуску

та

Невідповідність прикордонної інфраструктури стандартам інтероперабельності та вимогам TEN-T, недостатній рівень розвитку мережі європейської колії шириною 1435 мм;

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 20, ст. 1068) (зі змінами) з 00:00 28 лютого 2022 р. було закрито 78 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, з них 18 повітряних. Пасажирський потік через аеропорти України вимушено переорієнтувався на пункти пропуску для наземного сполучення на західному кордоні.

Станом на 01 травня 2024 р. пропуск осіб і транспортних засобів через Державний кордон України здійснюється в 126 пунктах пропуску, з них 41 – пункти для автотранспорту (Республіка Польща – 8 пунктів., Словацька Республіка – 2 пункти, Угорщина – 5 пунктів, Румунія – 5 пунктів, Республіка Молдова – 21 пункт).

Також станом на 31 лютого 2024 р. функціонують 16 залізничних пунктів пропуску (Республіка Польща – 5 пунктів, Словацька Республіка – 2 пункти, Угорщина – 2 пункти, Румунія – 2 пункти, Республіка Молдова – 5 пунктів).

Блокування морських портів України змусило вантажовідправників та перевізників використовувати річкові порти на річці Дунай, морські порти Балтійського та Адріатичного морів, а також Чорноморські порти Румунії та Республіки Болгарія. Аналіз пропуску вантажних автомобілів упродовж 2019-2022 років між Україною та ЄС показує збільшення об’ємів перевезень на українсько-польській та українсько-словацькій ділянках кордону приблизно на 20%, а на українсько-румунській – на 95%.

При цьому, у 2021-2023 роках також значно збільшилися перевезення залізничним транспортом між Україною та ЄС: на українсько-польській ділянці кордону імпорт збільшився у 2,1 рази, експорт – у 1,3 рази; на українсько-румунській ділянці кордону імпорт збільшився у 60 разів, експорт – у 1,8 разів; на українсько-словацькій ділянці кордону імпорт збільшився у 1,7 разів, експорт зменшився у 0,8 разів; на українсько-угорський ділянці кордону імпорт збільшився у 1,3 рази, експорт – у 1,4 рази відповідно.

Реалізація спільного проєкту України та ЄС «Шляхи солідарності» дозволили Україні експортувати понад 122 млн. тонн товарів та імпортувати близько 45 млн тонн необхідних товарів у період з травня 2022 року до лютого 2024 року через дунайські порти та автомобільне і залізничне сполучення (за інформацією Європейської Комісії).

Аналіз статистичних даних свідчить, що впродовж 2022-2024 років частка міжнародних пасажирських перевезень автобусами зросла в 6 разів, а залізницею – у 5,5 разів. Структура перевезень пасажирів усіма видами транспорту через західний кордон у 2021 - 2023 роках наведена у таблиці 1.

Таблиця 1 – Структура перевезень пасажирів

| Вид транспорту | Перевезено пасажирів, млн. осіб, за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Літаки | 8,6 | 0,9 | 0 |
| Автомобілі | 18,2 | 20,4 | 17,9 |
| Автобуси | 1,2 | 8,5 | 7,5 |
| Залізниця | 0,4 | 1,9 | 2,2 |

Підписання у 2022 році Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень та подальше продовження її дії до 30 червня 2025 р. забезпечило вирішення проблеми щодо стабільності виконання автомобільних перевезень шляхом скасування необхідності отримання дозволів, які в переважній більшості із країнами ЄС були в обмеженій кількості. Реалізація Угоди надає для автомобільного транспорту України новий поштовх у розвитку. Про це свідчать показники товарообігу між Україною та ЄС: автомобільним транспортом у 2023 році імпортовано на 22 % більше товарів, ніж у 2022 році. У 2023 році частка перевезень автомобільним транспортом в імпорті товарів склала 51,5 %, а в 2024 році цей показник склав 39 %.

У порівнянні з часом до повномасштабного вторгнення, залізничним транспортом в імпортному сполученні у 2023 році перевезено вантажів у 2,3 разів більше, а у експортному сполученні – на 13 % більше, ніж у 2021 році.

При цьому слід зазначити, що залізничним транспортом в імпортному сполученні у 2022 році перевезено вантажів на 89 % більше, а у експортному сполученні – на 13 % більше, ніж у 2021 році. Така тенденція зберігається і в 2023 році: в імпортному сполученні – на 23% більше, а у експортному – майже на рівні 2022 року.

Такі зміни в логістиці перевезень вантажів та пасажирів спричинили надмірне навантаження на інфраструктуру автомобільних та залізничних пунктів пропуску, особливо під’їзних шляхів до них. Пункти пропуску стали вузьким місцем міжнародної торгівлі та пересування осіб. Черги, які утворюються перед пунктами пропуску, збільшують витрати перевізників, ускладнюють дорожній рух, підвищують соціальну напругу в прикордонних районах, негативно впливають на імідж України та безпеку кордону, а також є суттєвим фактором забруднення довкілля.

Вирішення цих проблем в рамках реалізації Стратегії планується здійснювати шляхом спорудження нової та модернізації існуючої прикордонної інфраструктури.

Пріоритет віддаватиметься прикордонній інфраструктурі на маршрутах, включених до мап TEN-T. Це, в свою чергу, забезпечує доступ до фінансових інструментів ЄС для реалізації інфраструктурних проектів на відповідних ділянках, зокрема, в рамках фінансового інструменту Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF).

Крім того, пріоритетність для розвитку залізничних пунктів пропуску визначатиметься застосуванням інфраструктури колії європейського стандарту 1435 мм.

Завдяки допомозі ЄК в рамках «Шляхів солідарності», Україна спільно з країнами-сусідами має намір реалізувати низку проєктів щодо розбудовування та модернізації пунктів пропусків у рамках програми CEF на 2021-2027 роки.

Періодичні ускладнення в роботі існуючих пунктів пропуску у зв’язку із сезонними та іншими змінами транскордонних транспортних потоків, а також внаслідок блокування роботи пунктів пропуску та під’їзних шляхів до них протестувальниками

Враховуючи військову агресію рф проти України, сезонні зміни обсягів руху товарів через державний кордон виражені не так чітко, як у попередні роки.

Обсяги руху осіб мають природну сезонність: літній сезон – з другої декади червня до першої декади вересня; зимовий сезон – з першої декади грудня до першої декади січня. Найменш активні місяці з точки зору пасажиропотоку: лютий та листопад.

В проміжку з осені 2023 року до середини квітня 2024 року, Україна зіткнулась із новим викликом – блокуванням автомобільних пунктів пропуску на польській (більшою мірою), словацькій та румунській ділянках Державного кордону. Варто відзначити, що через кордон з Республікою Польща у 2022 році проходило 54% усього експорту з України.

Вирішення цієї проблеми в рамках реалізації Стратегії планується здійснювати шляхом запровадження Електронної черги перетину кордону, а також рівномірного розвитку прикордонної інфраструктури на всіх ділянках кордону, щоб у разі непередбачуваних обставин на кордоні з однією країною були стабільні альтернативні маршрути руху через інші.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2022 р. № 1349 «Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону»» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 97, ст. 6052), з грудня 2022 року розпочато реалізацію експериментального проєкту з керування чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення з допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону» (далі – єЧерга) для вантажних транспортних засобів. Для автобусів, які виконують міжнародні пасажирські перевезення єЧергу запущено у серпні 2023 року.

Використання єЧерги дає змогу звести до мінімуму утворення фізичних черг на під’їзних шляхах до пунктів пропуску. Станом на 01 серпня 2024 р. за електронним записом у єЧерзі здійснено 1 180 892 перетинів кордону, яких 114 190 – автобусами. Крім того, вживаються організаційні та технічні заходи для запуску пілотного проєкту єЧерга для легкового транспорту.

єЧерга використовує комплексний алгоритм, який враховує пропускну здатність окремого пункту пропуску та швидкість митного оформлення в сусідніх країнах. Цей алгоритм розраховує приблизний час очікування на перетин кордону, який водій та логіст бачать у своєму кабінеті. Одним із факторів, що впливають на затримки у роботі електронної системи, є ефективність митного оформлення. Для забезпечення безперебійного і ефективного перетину кордону необхідно дотримуватись оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються контролюючими органами кожної зі сторін на період однієї оперативної зміни.

АТ «Укрзалізниця» спільно з Держмитслужбою напрацювала технологію перевезень у міжнародному сполученні автомобільних транспортних засобів (напівпричепів, причепів) без тягачів та супроводу водіїв. Розроблено Алгоритм взаємодії між митними органами та підрозділами АТ «Укрзалізниця» під час переміщення через митний кордон України вантажів в автомобільних транспортних засобах контрейлерними поїздами.

Недостатній рівень розвитку інтермодальних та мультимодальних перевезень

Оскільки Україна експортує великі обсяги сировини та промислових товарів, використовуючи частково автошляхи, частково залізницю і частково порти, мультимодальні перевезення важливі для експортного потенціалу країни. Більше того, надійність та якість послуг мультимодальних перевезень впливають на торговий потенціал країни та відіграють вирішальну роль для конкурентоспроможності національної економіки.

Вирішення цієї проблеми в рамках реалізації Стратегії планується здійснювати шляхом розвитку мультимодальних терміналів, пунктів перестановки, перевантажувальних спроможностей та інших об’єктів транспортної логістики.

Розвиток контейнерних терміналів, які одночасно є логістичними центрами, стане важливим кроком на шляху до сучасної та ефективної логістичної системи. Логістичні центри можуть значно зменшити транспортні та перевалочні витрати, надаючи такі допоміжні послуги, як митне оформлення, складування та дрібна виробнича підтримка, а також консолідуючи та розподіляючи вантажні потоки відповідно до конкурентоспроможних обсягів для перевезень на великі відстані або до кінцевого споживача.

У березні 2023 року АТ «Укрзалізниця» запровадила новий інтермодальний сервіс – організація поїздів інтермодального транспорту, які об’єднують контейнерні, контрейлерні поїзди та поїзди комбінованого транспорту.

Підписано меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з німецькою логістичною компанією «Global Asset and Logistics Company» щодо розвитку інтермодального сполучення між Україною та країнами Європи.

Узгоджено тимчасову технологію трьохсторонньої організації руху поїздів по колії 1520 мм між станціями Галац Ларга – Джурджулешть (Республіка Молдова) та у зворотному напрямку. АТ «Укрзалізниця» та Румунські залізниці (Căile Ferate Române, CFR) домовилися про формування групових поїздів призначенням на станцію Галац Ларга (Румунія).

Неналежний стан сервісних зон та відсутність комфортних умов для осіб, які подорожують

Починаючи з 24 лютого 2022 р., значна частина міжнародних перевезень здійснюється залізничним та автомобільним транспортом через країни ЄС та Республіку Молдова. Транспортно-пасажирський потік перевищив проєктні характеристики пунктів пропуску. Зокрема, у 2022 році на українсько-польській ділянці Державного кордону фактичний потік вантажних автомобілів перевищив проєктну пропускну здатність на 41%, а на українсько-румунській – на 16%. Відповідно зріс час очікування в черзі. Очікування в чергах на різних ділянках кордону для різних видів транспорту значно відрізняється та сягає 7 годин для автобусів (фізично перед пунктом пропуску, де не запроваджено слотованої системи онлайн) та 8 діб для вантажівок (онлайн).

Вирішення цієї проблеми в рамках реалізації Стратегії планується здійснювати шляхом спорудження нових або модернізації існуючих сервісних зон.

Починаючи з травня 2023 року, поблизу пунктів пропуску на кордоні з країнам ЄС було відкрито 4 сервісні зони (Порубне, Тиса, Шегині, Ужгород). Програмне забезпечення сервісних зон синхронізується з єЧергою - передаються дані про номерні знаки транспортних засобів, час заїзду і виїзду з сервісної зони, кількість вільних місць, доступні сервіси.

Необхідність продовження технічного переоснащення, цифровізації та спрощення процедур митного, прикордонного та інших офіційних видів контролю в пунктах пропуску, запровадження європейських стандартів, забезпечення розвитку інформаційного обміну між суміжними сторонами.

Відкритість та підзвітність процесів керування кордоном допомагає знизити корупційні ризики, покращити контроль та ефективність митних операцій, а також сприяє створенню сприятливого бізнес-середовища, що є важливою умовою для інтеграції України до ЄС. Також відкриті дані є основою для розвитку прозорого громадянського суспільства, зниження корупції та створення рівних умов для всіх учасників економічної діяльності.

Необхідно і далі удосконалювати процеси, пов’язані з перетином державного кордону, зокрема створюючи транскордонні механізми з інтеграцією в цифровий простір ЄС та Шенгенської зони.

Вирішення цієї проблеми в рамках реалізації Стратегії планується здійснювати за допомогою процедур спільного контролю, спільного транзиту (NCTS) та електронних накладних (e-CMR).

Конвенція про процедуру спільного транзиту (далі – Конвенція) об’єднує 36 Договірних сторін. В основі Конвенції лежить ІТ система NCTS (New Computerized Transit System – Нова комп’ютеризована транзитна система). Україна приєдналася до Конвенції 30 серпня 2022 р., чинності в Україні Конвенція набула 1 жовтня 2022 р. Починаючи з березня 2023 року NCTS застосовується в Україні також для потреб внутрішнього транзиту. Приєднання до Конвенції – обов’язкова умова для вступу до ЄС та одне з ключових зобов’язань України за економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС. Приєднання України до Конвенції впроваджує прозорі умови роботи української митниці та є важливою складовою безпеки під час дії воєнного стану.

В 2020 році Україна приєдналася до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну (e-CMR). e-CMR дає змогу заощаджувати кошти у порівнянні з обслуговуванням її паперового аналога. У результаті аналізу європейських локальних платформ та пілотних проєктів із використанням e-CMR встановили, що в середньому він є втричі економнішим у порівнянні з використанням паперового аналога. Аналогічний ефект від реалізації спостерігається і в Україні.

6 жовтня 2017 р. між Україною та Республікою Молдова укладена Угода про спільний контроль, яка ратифікована Законом України від 1 березня 2018 р. № 2317-VIII «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 17, ст. 149). Спільний контроль запроваджено в семи пунктах пропуску: «Мамалига – Крива», «Кельменці – Ларга», «Росошани – Бричень», «Маяки-Удобне – Паланка», «Рені – Джюрджюлешть», «Кучурган – Первомайськ» та «Платонове – Гоянул Ноу». Останні два розташовані на придністровському сегменті кордону з Республікою Молдова і тому закриті, починаючи з 28 лютого 2024 р.

26 вересня 2023 р. набув чинності Закон України від 24 серпня 2023 р. 
№ 3358-IX «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 94, ст. 365), який дозволив запровадити з 1 грудня 2023 р. технологію руху без зупинок організованих вантажних поїздів ділянкою «Етулія (Республіка Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешть (Республіка Молдова)» та у зворотному напрямку. Рух без зупинок здійснюється за рахунок відмови від подвійної обробки таких поїздів на станції «Рені» (прийом з Етулії та здача на Джурджулешть) залізницею та контролюючими органами, а також зменшення додаткових технологічних операцій, пов'язаних зі зміною локомотивів.

Також відновлено залізничне сполучення через українсько-молдовський кордон на ділянці «Березине – Басарабяска». Розроблено і впроваджено технологію організації спільного контролю в пункті пропуску «Басарабяска – Серпневе 1» на території Молдови. Це дозволило розпочати фактичний рух поїздів з 31 березня 2023 р.

З 6 грудня 2023 р. розпочато контрольні процедури за технологією спільного контролю в пункті пропуску «Кучурган – Новосавицька» на території України.

Спільний контроль із Республікою Польща здійснюється в чотирьох автомобільних пунктах пропуску (виключно на польській стороні): «Устилуг – Зосін», «Угринів – Долгобичув», «Грушів – Будомєж» та «Смільниця – Кросьценко».

Ведеться робота з урядами сусідніх країн щодо укладання Угод про співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску.

Запровадження спільного контролю дозволить вирішити ряд проблемних питань, зокрема щодо облаштування пунктів пропуску. Враховуючи, що більшість пунктів пропуску ЄС облаштовано скануючими системами, спільний контроль значно спростить та пришвидшить процедуру перетину кордону.

В рамках технічного переоснащення засобів контролю, що використовуються в пунктах пропуску, здійснюватиметься їх обладнання системами відеоконтролю, зважування в русі, сканування тощо.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури

Проблема 1.1. Пункти пропуску потребують реконструювання або модернізування.

Проблема 1.2. Для спорудження або розширення пунктів пропуску необхідно відвести земельні ділянки.

Проблема 1.3. Необхідно побудувати або відремонтувати під’їзні шляхи до пунктів пропуску та ділянки колій між прикордонними залізничними станціями.

Проблема 1.4. Пункти пропуску потребують поточного ремонтування.

Проблема 1.5. Невідповідність стандартам інтероперабельності та вимогам TEN-T, недостатній рівень розвитку мережі європейської колії шириною 1435 мм.

Проблема 1.6. Недостатній рівень розвитку мультимодальних терміналів, перевантажувальних комплексів та об’єктів для зміни між коліями різної ширини.

Завдання 1.1. Обстежити пункти пропуску, встановити наявність та технічний стан споруд та обладнання, встановити умови роботи посадових осіб та рівні обслуговування осіб, оцінити умови забезпечення доступності для осіб з обмеженими можливостями та для тих осіб, які потребують особливого догляду та уваги.

Завдання 1.2. Розробити та погодити у встановленому порядку проєктну (проєктно-кошторисну документацію) на будування, капітальне та/або поточне ремонтування пунктів пропуску, під’їзних шляхів до них та ділянок колій між прикордонними залізничними станціями.

Завдання 1.3. Оформити права землекористування на земельні ділянки, в т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Завдання 1.4. Виконати роботи з будування, капітального або поточного ремонтування під’їзних шляхів до пунктів пропуску та ділянок колій між прикордонними залізничними станціями.

Завдання 1.5. Виконати роботи з поточного ремонтування інфраструктури пунктів пропуску.

Завдання 1.6. Розбудувати залізничну мережу колії 1435 мм відповідно до стандартів та вимог TEN-T.

Результат 1.1. Реконструйовано або модернізовано 19 пунктів пропуску: на кордоні з Республікою Польща – 2 пункти (Устилуг, Ягодин) зі Словацькою Республікою – 2 пункти (Малий Березний, Ужгород), з Угорщиною – 2 пункти (Чоп (Тиса), Лужанка), з Румунією – 2 пункти (Солотвино, Порубне), з Республікою Молдова – 11 пунктів (Мамалига, Росошани, Сокиряни, Могилів-Подільський, Бронниця, Старокозаче, Лісне, Серпневе 1, Нові Трояни, Табаки, Рені).

Результат 1.2. Споруджено 17 нових пунктів пропуску: на кордоні зі Словацькою Республікою – 3 пункти (Забрідь, Паладь-Комарівці, Соломоново), з Угорщиною – 4 пункти (Дзвінкове, Косино, Дийда, Велика Паладь), з Румунією – 7 пунктів (Дякове, Хижа, Яблунівка, Руська, Шепіт, Біла Церква, Біла Криниця), з Республікою Молдова – 3 пункти (Кельменці, Вашківці, Виноградівка).

Результат 1.3. Виконано роботи з будування, капітального або поточного ремонтування під’їзних шляхів до пунктів пропуску та ділянок колій між прикордонними залізничними станціями.

Результат 1.4. Виконано роботи з поточного ремонтування інфраструктури пунктів пропуску.

Результат 1.5. Виконано роботи з реконструювання 1 залізничного пункта пропуску, модернізування інфраструктури 5 залізничних пунктів пропуску та облаштування 4 залізничних пунктів пропуску.

Результат 1.6. Розширено мережу європейської колії шириною 1435 мм.

Результат 1.7. Виконано роботи з реконструювання мультимодальних терміналів, перевантажувальних комплексів та об’єктів для зміни між коліями різної ширини.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Здійснення спільного контролю

Проблема 2.1. Спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів здійснюється лише у 8 пунктах пропуску (приблизно 20% від загальної кількості).

Завдання 2.1. Узгодити перелік спільних пунктів пропуску.

Завдання 2.2. Підготувати угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через державний кордон.

Завдання 2.3. Провести підготовку персоналу для здійснення спільного контролю.

Завдання 2.4. Забезпечити технічні можливості здійснення спільного контролю у визначених пунктах пропуску на території України.

Результат 2.1. Підписано угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через державний кордон: на кордоні з Республікою Польща, зі Словацькою Республікою, з Угорщиною та з Румунією.

Результат 2.2. Запроваджено спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через державний кордон: на кордоні з Республікою Польща, з Республікою Молдова, зі Словацькою Республікою, з Угорщиною та з Румунією.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Зменшення часу очікування в черзі

Проблема 3.1. Зростання невдоволення осіб експоненційне до часу очікування в черзі.

Проблема 3.2. Несинхронна робота контрольних органів і служб.

Проблема 3.3. Повне або часткове дублювання процедур.

Завдання 3.1. Масштабувати проєкт єЧерга на всі автомобільні транспортні засоби та всі пункти пропуску.

Завдання 3.2. Впровадити механізми завчасного оброблення даних, внесених до єЧерги, забезпечити обмін відповідними даними із контрольними органами та службами.

Завдання 3.3. Налагодити оперативну інтеграцію на рівні пункту пропуску всіх інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються під час контрольних операцій і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

Результат 3.1. Прийняті відповідні нормативні акти щодо використання єЧерги та взаємодії між контрольними органами та службами.

Результат 3.2. Запроваджено механізми для прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків та надання рекомендацій, щодо необхідності збільшення складу чергової зміни та/або перенаправлення транспортних засобів до менш завантажених пунктів пропуску.

Результат 3.3. Запроваджено систему зворотного зв’язку, яка забезпечує висвітлення поточної ситуації в пунктах пропуску та на підходах до них, здійснює ефективну комунікацію з користувачами щодо змін у роботі пунктів пропуску, розкладів, правил перетину кордону тощо.

Результат 3.4. Запроваджено цифрову платформу для обміну інформацією про пасажирів міжнародних маршрутів.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Створення мережі зон очікування

Проблема 4.1. Сезонність та нерівномірність руху через кордон.

Проблема 4.2. Блокування роботи пунктів пропуску та під’їзних шляхів до них протестувальниками.

Завдання 4.1. Проаналізувати завантаженість пунктів пропуску, наявність та стан зон очікування на підходах до них, а також доцільність спорудження нових зон очікування.

Завдання 4.2. Розробити та погодити у встановленому порядку проєктну (проєктно-кошторисну документацію) на спорудження зон очікування.

Завдання 4.3. Оформити права землекористування на земельні ділянки, в т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Завдання 4.4. Виконати роботи зі спорудження зон очікування.

Результат 4.1. Споруджено або реконструйовано зони очікування в узгоджених місцях на підходах до пунктів пропуску.

МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПРОЦЕДУРА ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Моніторинг та оцінка результатів реалізації Стратегії проводиться в межах повноважень Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, інших органів виконавчої влади за участю міжнародних організацій, об’єднань громадян, інших заінтересованих суб’єктів.

Оцінка стану результатів реалізації Стратегії здійснюється шляхом відстеження та аналізу відхилення показників фактичних результатів від планових проміжних (цільових) значень показників досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегією.

Показники моніторингу оцінки стану реалізації Стратегії наведені у Додатку до Стратегії.

Мінінфраструктури щороку до 1 травня забезпечує подання Кабінетові Міністрів України інформації про стан реалізації Стратегії та виконання операційних планів її реалізації, а також інформації про стан досягнення прогнозованих значень показників моніторингу досягнення цілей Стратегії станом на 2027 та 2030 роки відповідно, передбачених Додатком до цієї Стратегії.

У рамках моніторингу здійснюватиметься щорічне оцінювання прогресу реалізації Стратегії, відповідно до Плану заходів із її реалізації.

У випадку виявлення комплексних проблем із цих питань, Мінінфраструктури, може, створювати робочі групи, чи в інший спосіб залучати представників заінтересованих відомств та експертів для оцінювання та опрацювання можливих шляхів розв’язання цих проблем. На основі результатів цієї діяльності будуть розроблятися пропозиції щодо внесення змін до Стратегії або до Плану заходів із її реалізації.

Аналіз ефективності функціонування прикордонної інфраструктури буде проводитися для кожного пункту пропуску з урахуванням видів транспортних засобів (вантажні, автобуси, легкові автомобілі) здійснюватиметься з використанням ключових показників ефективності розвитку інституційних можливостей. Для досягнення цієї мети будуть використовуватися такі індикатори:

- кількість процедур необхідних для проходження офіційних видів контролю;

- тривалість кожної процедури та загальна тривалість усіх процедур;

- час фізичного очікування в черзі;

- кількість пунктів пропуску та їхні проєктні й фізичні спроможності;

- збільшення пропускної здатності;

- наявність зони очікування та її місткість;

- кількість пунктів пропуску зі спільним контролем.

Після завершення планового періоду проводиться оцінювання рівня та якості виконання заходів, передбачених для реалізації Стратегії. Звіт, що містить результати оцінювання, публікується впродовж першого кварталу наступного за звітним періоду року.

Для підвищення ефективності прикордонної інфраструктури, впровадження новацій та для забезпечення обізнаності персоналу, що працює в цій сфері Мінінфраструктури збирає, систематизує і поширює найкращі практики, пов'язані з розвитком прикордонної інфраструктури.

Результати моніторингу можуть бути підставою для коригування операційних планів реалізації Стратегії.

Реалізація Стратегії передбачає фінансові витрати, необхідні для досягнення поставлених стратегічних цілей, виконання завдань, спрямованих на розв’язання проблем, а також заходів, визначених в операційних планах реалізації Стратегії.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у галузі транспорту, коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на відповідний рік виконавцям, відповідальним за виконання заходів операційних планів реалізації Стратегії, коштів міжнародної технічної допомоги, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування визначається з урахуванням конкретних завдань та в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Потреба в коштах на реалізацію Стратегії та обсяги матеріально-технічних, трудових ресурсів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету на відповідний рік та фактичного виконання завдань за підсумками попередніх періодів.