ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від «___» _____________ 2024 р. № ___

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури 
з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року

| № з/п | Завдання | Захід | Відповідальний виконавець | Прогнозний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обсяг загального фінансування | за роками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Українсько-польська ділянка державного кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Ягодин" | Будівництво нового терміналу пункту пропуску "Ягодин" | Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області Волинська обласна державна адміністрація | 850 000,00 |  | 400 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція існуючої ділянки пункту пропуску "Ягодин" | Агентство відновлення, Служба відновлення у Волинській області | 868 000,00 | 5 000,00 | 63 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво нового мостового переходу через р. Західний Буг | Мінінфраструктури Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області Волинська обласна державна адміністрація МЗС | 1 500 000,00 |  | 20 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво стоянок для влаштування додаткових місць паркування вантажівок у пункті пропуску Ягодин/ Дорогуськ/Окопи | Агентство відновлення, Служба відновлення у Волинській області | 411 160,09 | 3 745,77 | 179 820,00 | 227 594,32 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Передача Службі відновлення у Волинській області від ДСГП "Ліси України" права постійного користування на земельну ділянку (кадастровий номер 0723384900:04:001:1474), загальною площею 9 га зі зміною цільового призначення | Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області ДСГП «Ліси України» (за згодою) | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Модернізація колії шириною 1435 мм на станції «Ягодин» у межах пункту пропуску «Ягодин». | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 15 148,91 |  | 321,00 | 14 827,91 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Модернізація залізничної інфраструктури між Любомлем, Мацеєвом та Ковелем. | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 272 903,83 |  | 6 684,00 | 266 219,82 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією напрямку Ковель – Ягодин – держкордон з Республікою Польща | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 1 885 317,88 |  |  | 225 678,96 | 437 499,60 | 1 222 139,32 |  |  | Пошук джерел фінансування |
|  |  | Реалізація заходів з облаштування пункту пропуску для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні Ягодин – Дорогуськ) | Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 331200,00 | 10 000,00 | 160 600,00 | 160 600,00 |  |  |  |  | державний бюджет |
|  |  | Встановлення динамічних вагонних ваг на коліях шириною 1520мм, 1435мм | Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 3 000,00 | 600,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 2 | Реконструкція пункту пропуску "Устилуг" | Реконструкція пункту пропуску, в т. ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області | 803 000,00 | 2 700,00 | 201 300,00 | 399 000,00 | 200 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3 | Облаштування сервісної зони перед пунктом пропуску "Рава-Руська" | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів-Рава Руська - влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 (справа) та на км 191+800 (справа) Львівська область | Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області | 736 771,00 | 4 531,00 | 179 820,00 | 552 420,00 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 4 | Облаштування сервісної зони пунктом пропуску "Краківець" | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів-Краківець - влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 63+500 (справа) та на км 63+700 (зліва) Львівська область | Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області | 535 891,00 | 4 531,00 | 179 820,00 | 351 540,00 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 5 | Будівництво сервісної зони перед пунктом пропуску "Нижанковичі" | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич - Стрий - влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 6+850 (праворуч) Львівська область | Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області | 150 000,00 |  | 5 000,00 | 145 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 6 | Будівництво пункту пропуску "Варяж" | Оформлення прав землекористування | Львівська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Львівська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області | 708 000,00 |  |  |  | 8 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |  | державний та/або місцевий бюджети або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7 | Модернізація залізничного пункту пропуску «Мостиська» | Модернізація існуючих залізничних колій до стандартів TEN-T на перевантажувальних комплексах Мостиська I та Мостиська II. | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 2 134,00 |  | 2 134,00 |  |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон – Мостиська ІІ – Скнилів (м. Львів) | Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 52 646 181,70 | 2 135 302,45 | 14 229 196,65 | 24 187 788,4 | 12 093 894,2 |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реалізація заходів з облаштування пункту пропуску для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні Мостиська 2 – Медика) | Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 331 200,00 | 10 000,00 | 160 600,00 | 160 600,00 |  |  |  |  | державний бюджет |
|  |  | Реконструкція пункту пропуску через державний кордон на станції Мостиська-II». Перенесення прикордонно-митних операцій з доглядового майданчика 84 км ПК3 перегону Мостиська 2 – Медика на станцію Мостиська-II | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 28 700,00 | 28 700,00 |  |  |  |  |  |  | Пошук джерел фінансування |
|  |  | Встановлення динамічних вагонних ваг на суміщеній колії 1520/1435 | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 3 000,00 | 600,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Українсько-словацька ділянка державного кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво пункту пропуску "Забрідь" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 824 000,00 |  |  | 24 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | державний та/або місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 9 | Модернізація, технічне переоснащення пункту пропуску «Малий Березний» | Капітальний ремонт пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 7 677,00 | 1 000,00 | 6 677,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 10 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску «Ужгород», будівництво сервісних зон перед пунктом пропуску | Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів інфраструктури пункту пропуску "Ужгород" ІІ черга (пасажирський напрямок) | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 305 000,00 | 105 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція навісів на вантажній ділянці пункту пропуску "Ужгород" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 40 800,00 | 600,00 | 30 000,00 | 10 200,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки пункту пропуску "Ужгород" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 151 400,00 | 1 400,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Ремонт дорожнього покриття пункту пропуску з облаштуванням території пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 372 800,00 |  | 53 000,00 | 60 000,00 | 199 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво сервісної зони перед вантажною ділянкою пункту пропуску "Ужгород" з оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Ужгородська міська рада (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 334 003,20 |  | 24 000,00 | 70 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3,20 |  | державний та/або місцевий бюджети, проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво автомобільної сервісної зони перед пасажирською ділянкою пункту пропуску "Ужгород" з оформленням прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Ужгородська міська рада (за згодою), Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 275 920,00 |  | 4 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 920,00 |  | державний та/або місцевий бюджети, проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Влаштування майданчика для відстою вантажних транспортних засобів на ділянці дороги паралельної до автомобільної дороги М06 Київ-Чоп: км 793+870 - км 795+862: сервісна зона для вантажівок, що перетинають кордон у пункті пропуску "Ужгород" та "Тиса" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 37 000,00 |  | 17 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Модернізація 22 км одноколійної залізничної ділянки Чоп-Ужгород | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 209 205,02 |  |  | 209 205,02 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Електрифікація дільниці Чоп- Ужгород | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 102 854,72 |  | 14 601,00 | 88 253,42 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2023, державний бюджет, власні кошти АТ «Укрзалізниця» та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 11 | Облаштування під'їзду до залізничного пункту пропуску «Павлове-Матьовце» | Реконструкція залізничної інфраструктури з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на дільниці Павлово-2 / Матьовце – Ужгород | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 192 295,66 |  | 21 901,5 | 170 588,84 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2023, державний бюджет, власні кошти АТ «Укрзалізниця» та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 12 | Будівництво пункту пропуску "Паладь-Комарівці" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 808 000,00 |  |  |  | 8 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | державний та/або місцевий бюджети, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 13 | Будівництво пункту пропуску "Соломоново" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 1 558 000,00 |  | 8 000,00 | 210 000,00 | 900 000,00 | 440 000,00 |  |  | міжнародна технічна допомога, державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| Українсько-угорська ділянка державного кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернізація, технічне переоснащення пункту пропуску "Чоп (Тиса)" | Реконструкція туалету (літера Л) на ділянці виїзду з України в пункті пропуску "Тиса" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція туалету (літера К) на ділянці в’їзду в України в пункті пропуску "Тиса" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Влаштування системи відеоконтролю пункту пропуску | Агентство відновлення Держмитслужба Служба відновлення у Закарпатській області | 162 000,00 |  | 2 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Модернізація об’єктів пункту пропуску, у т.ч. системи кондиціювання та опалення; заходи енергоефективності, автономного енергозабезпечення та резільєнтності пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 152 500,00 |  | 12 500,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Модернізація пункту пропуску «Чоп», а також ділянок залізниці Боржава-Виноградів і Батєво-Дяково | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 6 707,00 |  | 6 707,00 |  |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Встановлення динамічних вагонних ваг на колії шириною 1520 мм та колії шириною 1435мм | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 3 000,00 | 600,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні Чоп – 271 км (Чієрна на Тисоу). | Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Проектування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на дільниці Чоп – Львів | Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 118 751,393 |  | 39 583,79 | 39 583,79 | 39 583,79 |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2023, державний бюджет, власні кошти АТ «Укрзалізниця» та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 15 | Будівництво пункту пропуску "Дзвінкове" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 571 492,47 |  | 1 492,47 | 270 000,00 | 300 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 16 | Будівництво пункту пропуску "Косино" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 572 000,00 | 2 000,00 |  | 26 000,00 | 44 000,00 | 370 000,00 | 130 000,00 |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 17 | Будівництво пункту пропуску "Дийда" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 45 500,00 | 500,00 |  | 45 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет, проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська обласна державна адміністрація | 1 556 500,00 | 1 500,00 |  | 355 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 |  |  | державний бюджет, проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 18 | Реконструкція пункту пропуску "Лужанка" | Реконструкція пункту пропуску "Лужанка" | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 486 475,03 | 4 666,93 | 235 983,90 | 245 824,20 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція об’єктів інфраструктури пункту пропуску "Лужанка " | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 398 130,00 |  | 150 000,00 | 248 130,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Оформлення прав землекористування на земельні ділянки для розширення пункту пропуску, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Розширення пункту пропуску для влаштування скануючих системи стаціонарного типу, боксів огляду легкового та вантажного автотранспорту; складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки; реконструкція об'єктів інфраструктури пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 504 000,00 |  | 4 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Оформлення прав землекористування, для будівництва сервісної зони, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 172 000,00 |  |  | 2 000,00 | 170 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 19 | Реконструкція пункту пропуску "Вилок" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Реконструкція пункту пропуску “Вилок - Тісабеч” | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 553 000,00 |  |  | 3 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 20 | Будівництво пункту пропуску "Велика Паладь" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових інститутів або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Створення технічних та інфраструктурних умов для відкриття пункт пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Адміністрація Держприкордонслужби | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |  |  |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових інститутів або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та сервісної зони перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська обласна державна адміністрація | 551 450,00 | 1 450,00 | 450 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових інститутів або інші джерела, не заборонені законодавством |
| Українсько-румунська ділянка державного кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Будівництво пункту пропуску "Дякове" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Фонд державного майна Держмитслужба, Закарпатська обласна державна адміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю, зважування та сервісної зони перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 2 428 760,00 |  |  | 26 000,00 | 722 760,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |  | державний бюджет, проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 22 | Будівництво пункту пропуску "Хижа" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Держмитслужба Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових інститутів або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Передача об’єктів державної власності недіючого пункту пропуску, переоформлення права власності та землекористування | Держмитслужба Закарпатська митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | не потребує фінансування |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 303 500,00 |  | 3 500,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 23 | Будівництво пункту пропуску "Яблунівка" | Оформлення прав землекористування, у т.ч. відшкодування втрат лісогосподарського виробництва | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | державний та/або місцевий бюджети, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво пункту пропуску та зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктом пропуску | Закарпатська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 495 000,00 |  |  | 5 000,00 | 290 000,00 | 200 000,00 |  |  | державний та/або місцевий бюджети, проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 24 | Ремонт, облаштування та модернізація пункту пропуску "Солотвино" | Капітальний ремонт пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 71 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Створення системи відеоконтролю пункту пропуску | Агентство відновлення Держмитслужба Служба відновлення у Закарпатській області | 40 250,00 |  | 250,00 | 40 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 25 | Будівництво пункту пропуску "Біла Церква" | Будівництво пункту пропуску «Біла Церква» з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту | Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області | 1 519 500,00 | 19 500,00 | 174 080,00 | 963 420,00 |  | 362 500,00 |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 26 | Будівництво пункту пропуску "Руська" | Передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об’єктів державної власності та права постійного користування земельною ділянкою недіючого пункту пропуску. | Держмитслужба Чернівецька митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  | не потребує фінансування |
|  |  | Будівництво пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька обласна державна адміністрація | 208 500,00 |  |  | 8 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 27 | Будівництво пункту пропуску "Шепіт" | Передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об’єктів державної власності та права постійного користування земельною ділянкою недіючого пункту пропуску. | Держмитслужба Чернівецька митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області |  |  |  |  |  |  |  |  | не потребує фінансування |
|  |  | Будівництво пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька обласна державна адміністрація | 205 100,00 |  |  | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 100,00 |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 28 | Реконструкція та будівництво пункту пропуску "Порубне" | Реконструкція пункту пропуску, в т. ч. влаштування громадської вбиральні; влаштування навісів над зонами митного і прикордонного контролю на в’їзд та виїзд; влаштування системи відеоконтролю, комп’ютерних мереж | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області | 155 000,00 | 2 000,00 | 153 000,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво та розширення вантажного під’їзду до пункту пропуску з встановленням вагового комплексу в т.ч. з розробкою проектно-кошторисної документації. Облаштування майданчиків для зважування транспортних засобів (до 5 т) на в’їзді та виїзді (пасажирська частина) з розробкою проектно-кошторисної документації. | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області | 434 051,15 | 6 968,94 | 145 446,11 | 281 636,10 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 29 | Будівництво пункту пропуску "Біла Криниця" | Передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об’єктів державної власності та права постійного користування земельною ділянкою недіючого пункту пропуску. Виділяння земельної ділянки під будівництво нового пункту пропуску. Будівництво нового пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю. | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька обласна державна адміністрація | 626 546,00 |  |  | 26 546,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 30 | Облаштування під'їзду до пункту пропуску «Вадул-Сірет» | Модернізація колій на станції Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 25 785,99 |  | 512,00 | 25 273,99 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2022, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Проектування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на дільниці Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон | Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 21 324,76 |  | 8 042,71 | 13 281,56 |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2023, державний бюджет, власні кошти АТ «Укрзалізниця» та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво колії 1435 мм на дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 17 478 875,00 |  | 608 375,0 | 16 870 500,0 |  |  |  |  | Пошук джерел фінансування |
|  |  | Встановлення динамічних вагонних ваг на суміщеній колії 1520/1435мм | Мінінфраструктури АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | 3 000,00 | 600,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на станції Вадул-Сірет | Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Українсько-молдовська ділянка державного кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Мамалига" | Реконструкція пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області | 57 250,00 | 1 846,00 | 3 404,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 32 | Будівництво пункту пропуску "Кельменці" | Будівництво пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька обласна державна адміністрація | 219 750,00 | 750,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 9 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 33 | Реконструкція пункту пропуску "Россошани»" | Реконструкція пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області | 57 250,00 |  | 5 250,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 34 | Будівництво пункту пропуску "Вашківці" | Будівництво пункту пропуску, в т.ч. системи відеоконтролю та зважування | Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька обласна державна адміністрація | 186 750,00 |  | 6 750,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 35 | Реконструкція пункту пропуску "Сокиряни" | Реконструкція пункту пропуску, в т. ч. інженерних мереж водопостачання, водовідведення та каналізації | Агентство відновлення, Служба відновлення у Чернівецькій області | 58 950,00 | 750,00 | 58 200,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 36 | Реконструкція пункту пропуску "Могилів-Подільський" | Реконструкція пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області | 277 900,00 |  | 27 900,00 | 250 000,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 37 | Нове будівництво пункту пропуску "Бронниця - Унгурь" | Будівництво пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області | 62 100,00 | 2 100,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 37 | Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць з будівництвом пункту пропуску "Ямпіль - Косеуць" | Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць (ІІ черга - будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Ямпіль - Косеуць") | Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області | 1 320 000,00 |  | 200 000,00 | 400 000,00 | 720 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 38 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Старокозаче" | Капітальний ремонт пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 209 204,00 |  | 136 384,00 | 72 820,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 39 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Лісне" | Модернізація та облаштування пункту пропуску | Одеська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 48 000,00 |  |  |  |  | 48 000,00 |  |  | державний та/або місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 40 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Серпневе 1" | Модернізація та облаштування пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 41 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Малоярославець 1" | Модернізація та облаштування пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 48 000,00 |  |  |  | 48 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 42 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Нові Трояни" | Модернізація та облаштування пункту пропуску | Одеська обласна державна адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 48 000,00 |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  | державний та/або місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 43 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Табаки" | Капітальний ремонт пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 157 285,51 | 1 300,46 | 105 870,00 | 50 000,00 | 115,46 |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 44 | Будівництво пункту пропуску "Виноградівка" | Нове будівництво пункту пропуску | Агентство відновлення, Служба відновлення в Одеській області | 573 030,00 | 1 500,00 | 150 000,00 | 221 530,00 | 200 000,00 |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 45 | Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску "Долинське" | Модернізація та облаштування пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |  |  |  |  | державний бюджет або інші джерела, не заборонені законодавством |
| 46 | Реконструкція пункту пропуску "Рені" та сервісної зони перед пунктом пропуску | Реконструкція пункту пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 405 900,00 | 3 900,00 | 155 000,00 | 247 000,00 |  |  |  |  | міжнародна технічна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  |  | Будівництво сервісної зони перед пунктом пропуску | Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області | 373 831,20 |  | 373 831,20 |  |  |  |  |  | проект міжнародної технічної допомоги ЄС CEF 2023, інші проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових інститутів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Разом |  |  |  | 101 423 662,80 | 2 401 242,55 | 19 645 342,33 | 50 821 762,33 | 19 792 653,05 | 6 802 739,32 | 1 939 923,20 | 20 000,00 |  |