**Проєкт**

**ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ**

**по досягненню цілі 8.4. «Українські пасажири та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці» Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль** | **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Тип заходу** | **Початок виконання заходу** | **Закінчення виконання заходу** | **Відповідальний** |
| Ціль 8.1. «Українські пасажири та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці» | Фінансово ефективна діяльність залізничного транспорту | реформа системи тарифоутворення | Розробка проєкту Методики формування тарифу на обов’язкові послуги з доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування стратегічного значення, здійснення попереднього розрахунку | *Нормативного забезпечення* | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінінфраструктури |
|  |  |  | Здійснення попереднього розрахунку тарифу на обов’язкові послуги з доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування стратегічного значення, відповідно до розробленої Методики формування цього тарифу | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2019 | 31.12.2020 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Розробка проєктів нормативно-правових актів щодо інвестиційної складової тарифу на доступ до залізничної інфраструктури | *Нормативного забезпечення* | 01.05.2020 | 30.09.2021 | Мінінфраструктури |
|  |  | переведення на контрактне замовлення суспільно важливих пасажирських залізничних перевезень | Здійснення аналізу структури пасажирських перевезень на залізничному транспорті, виокремлення за результатами аналізу напрямків пасажирських перевезень, що є стабільно збитковими та визначення джерел їх фінансування | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Розробка проєкту Порядку організації суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом та умов їх надання (стандарти якості, методи розрахунку тарифів, порядок компенсацій та надання виключних прав перевізникам, затвердження типового договору щодо надання послуг суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним ) | *Нормативного забезпечення* | 01.03.2020 | 31.12.2021 | Мінінфраструктури |
|  |  |  | Проведення роботи з місцевими органами влади щодо укладання контрактів | *Інформаційно-комунікаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
|  |  | забезпечення фінансування розвитку та модернізації об’єктів інфраструктури | Включення до Державного бюджету України коштів на закупівлю пасажирського рухомого складу, відповідно до статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт» | *Фінансового забезпечення* | 01.05.2020 | 31.12.2022 | Мінфін  Мінінфраструктури  АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Включення до програм державну підтримку розвитку інфраструктури, включаючи  кошти з Державного бюджету | *Фінансового забезпечення* | 01.05.2020 | 31.12.2022 | Мінфін  Мінінфраструктури  АТ «Укрзалізниця» |
| Ціль 8.1. «Українські пасажири та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці» | Технічне переоснащення залізничного транспорту | Оновлення тягового рухомого складу, | Оновлення 100 одиниць тягового рухомого складу, | *Адміністративно- організаційного забезпечення, Фінансового забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2023 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
|  |  | Оновлення пасажирського рухомого складу, | Оновлення 100 пасажирських вагонів, 10 електропоїздів «Інтерсіті» | *Адміністративно- організаційного забезпечення, Фінансового забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2023 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
|  |  | ремонт інфраструктури до визначених Правилами технічної експлуатації показників | Проведено ремонт та оновлення 1500 км | *Адміністративно- організаційного забезпечення, Фінансового забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2023 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
|  |  | реалізація інфраструктурних проектів | Розпочато реалізацію 6 інфраструктурних проектів на суму близько 11 млрд. грн. | *Адміністративно- організаційного забезпечення, Фінансового забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2023 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
| Ціль 8.1. «Українські пасажири та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці» | Реформа структури АТ «Укрзалізниця»; відкриття ринку залізничних перевезень | відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень | Визначення в Законі України базових засад діяльності конкурентного ринку залізничних перевезень | *Нормативного забезпечення* | 01.12.2019 | 31.12.2020 | ВРУ  Мінінфраструктури |
|  |  |  | Запровадження процедур доступу до ринку залізничних перевезень перевізників (ліцензування, сертифікація) | *Нормативного забезпечення*  *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2020 | 31.12.2021 | Мінінфраструктури |
|  |  |  | Розробка оператором інфраструктури Порядку рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування (Network Statement) відповідно до вимог європейського та українського законодавств. | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.03.2020 | 31.07.2022 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Запровадження механізмів контролю безпеки залізничних перевезень в умовах конкурентного ринку | *Нормативного забезпечення*  *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2020 | 31.12.2022 | Мінінфраструктури  Укртрансбезпека |
|  |  | реструктуризація АТ «Укрзалізниця» | Прийняття дорожньої карти структурної реформи АТ «Укрзалізниця» | *Нормативного забезпечення* | 01.12.2019 | 31.03.2020 | Мінінфраструктури  АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Підготовка бізнес-підрозділів АТ «Укрзалізниця» до реструктуризації за видами бізнесу | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2019 | 30.11.2020 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Утворення на базі АТ «Укрзалізниця» окремих суб’єктів господарювання: оператора інфраструктури, вантажного та пасажирського перевізників | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Реорганізація та реалізація непрофільних активів | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Підготовка компанії до первинного розміщення акцій | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2023 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  | модернізація бізнес процесів АТ «Укрзалізниця» | Розробка та впровадження гео-інформаційної системи розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури (GIS) | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Запровадження Єдиного електронного проїзного документу на залізничному транспорті | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Впровадження автоматичної сплати проїзду на приміських маршрутах | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2022 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  |  | Запровадження систем управління якістю пасажирських перевезень з обов’язковою їх публікацією та системою моніторингу їх виконання | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця» |
|  |  | переведення частини сервісів в приватний сектор (концесія залізничних вокзалів) | Визначення переліку вокзалів для передачі вокзалів в концесію | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2019 | 31.05.2021 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |
|  |  |  | Розробка ТЕО щодо передачі вокзалів в концесію на засадах державно-приватного партнерства із визначенням чітких завдань концесіонеру | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури  (із залученням програм технічної допомоги) |
|  |  |  | Проведення конкурсів щодо концесії вокзалів | *Адміністративно- організаційного забезпечення* | 01.12.2020 | 31.12.2021 | АТ «Укрзалізниця»  Мінінфраструктури |