ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства інфраструктури України

« 28 » листопада 2013 року № 960

(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від__________________ №______)

План заходів

Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014 – 2018 роки

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання (роки) | Обсяг фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього, в тому числі за роками | Джерела фінансування, в тому числі |
|  |  |  | Усього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Загальний фонд Державного бюджету | Власні та інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Боротьба з актами насильства на морському і річковому транспорті |
| 1.1. Удосконалення структури і умов функціонування служб морської безпеки і охорони, комітетів безпеки порту, оперативних штабів різного рівня на місцях | Філія «Октябрьск» ДП «АМПУ» | 2014 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2017-2018 | 200,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |

| 1.2. Забезпечення відповідного режиму захисту і охорони суден, портових засобів (ПЗ), об'єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення від загроз піратства, тероризму та незаконного втручання | Філія «Октябрьск» ДП «АМПУ» | 2014-2017 | 5550,0 | 550,0 | 1600,0 |  | 3400,0 |  |  | 5550,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2017-2018 | 200,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |
| 1.3. Закупівля послуг з охорони порту, портових засобів та розробка плану охорони порту | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 7300,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 7300,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 28715,3 | 4140,0 | 12155,3 | 4140,0 | 4140,0 | 4140,0 |  | 28715,3 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 15312,0 | 840,0 | 6124,00 | 6000,0 | 1118,0 | 1230,0 |  | 15312,0 |
|  | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |
| 1.4. Оснащення, модернізація, обслуговування та ремонт систем контролю і відеоспостереження згідно з вимогами Порядку організації охорони морських та річкових портів, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 27.03.2013 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за № 654/23186 | Маріупольська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |
|  | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | 300,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 690,00 | 440,0 | 70,00 | 60,00 | 60,0 | 60,0 |  | 690,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 11327,2 | 67,20 | 2640,0 | 8500,0 | 60,0 | 60,0 |  | 11327,2 |
|  | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 246,0 | 60,0 | 45,0 | 70,0 | 31,0 | 40,0 |  | 246,0 |
|  | Філія «Октябрьск» ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 2230,0 | 271,0 | 213,0 | 713,0 | 213,0 | 820,0 |  | 2230,0 |
| 1.5. Моніторинг стану морської безпеки ПЗ | Білгород – Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 150,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2017-2018 | 60,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 |
| 1.6. Закупівля освітніх послуг щодо спеціальної підготовки офіцера охорони порту й офіцерів охорони портових засобів, згідно з вимогами Порядку організації охорони морських та річкових портів, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 27.03.2013 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за № 654/23186 | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 2. Захист навколишнього природного середовища |
| Придбання бонових загороджень та комплексу з утилізації відходів | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 4800,0 |  |  |  |  | 4800,0 |  | 4800,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 4500,0 | 500,0 | 1200,0 | 2000,0 | 300,0 | 500,0 |  | 4500,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2016 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | за власні кошти |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2014 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  | 4500,0 |
| 3. Забезпечення безпеки мореплавства |
| 3.1. Підготовка командного і рядового складу суден та берегових підрозділів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням безпеки | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 120,0 |
|  | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2014-2017 | 240,0 | 40,0 |  |  | 200,0 |  |  | 240,0 |
|  | Ізмаїльська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 110,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |  | 110,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 590,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 590,0 |
|  | Філія «Октябрьск» ДП «АМПУ» | 2014-2017 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 60,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 430,0 | 80,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 430,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 949,0 | 99,0 | 190,0 | 200,0 | 240,0 | 220,0 |  | 949,0 |
| 3.2. Отримання визнання з боку Європейської комісії відповідно до Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року щодо здійснення конвенційного нагляду за суднами під прапором країн-членів ЄС | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2015-2017 | 1000,0 |  | 200 | 500 | 300 |  |  | 1000,0 |
| 3.3. Сертифікація системи управління якістю Регістра судноплавства України компетентним органом, акредитованим згідно з стандартом ISO/IEC 17021:2006, що є стороною Міжнародного форуму з акредитації (IAF) | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2014 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 3.4. Проходження акредитації в органі , що має визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF) | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплаваааства України» | 2015-2018 | 800,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 800,0 |
| 3.5. Підготовка та сертифікація персоналу для виконання робіт із сертифікації систем управління в міжнародних системах сертифікації | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2015-2018 | 300,0 |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| 3.6. Підготовка та сертифікація аудиторів з сертифікації продукції, акредитація органу з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту морського обладнання та Технічного регламенту прогулянкових суден | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2015 2016 | 250,0 |  | 120,0 | 130,0 |  |  |  | 250,0 |
| 3.7. Забезпечення перекладу в установленому порядку Кодексу безпечної практики перевезення навалочних вантажів | Департамент безпеки на транспорті Департамент морського та річкового транспорту Департамент міжнародного співробітництва Укрморрічінспекція ДП «АМПУ» | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Забезпечення перекладу в установленому порядку Кодексу безпечної практики перевезення навалочних вантажів | Департамент безпеки на транспорті Департамент морського та річкового транспорту Департамент міжнародного співробітництва Укрморрічінспекція ДП «АМПУ» | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Забезпечення перекладу в установленому порядку Кодексу безпечної практики розміщення і кріплення вантажів | Департамент безпеки на транспорті Департамент морського та річкового транспорту Департамент міжнародного співробітництва Укрморрічінспекція ДП «АМПУ» | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Збір, узагальнення та аналіз інформації стосовно стану готовності аварійно-рятувальних служб, служб загальної безпеки відомчої пожежної охорони на морському та річковому транспорті до проведення роботи із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших подій | Укрморрічінспекція | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.11. Підготовка звіту про незалежну оцінку національної системи підготовки та дипломування моряків на виконання вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ та направлення її до ІМО | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» Департамент морського та річкового транспорту Укрморрічінспекція | 2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.12. Проведення імітації аудиту ІМО орської адміністрації України із залученням технічної допомоги ЄС в рамках проекту «ТРАСЕКА: Морський захист та охорона ІІ» | Департамент морського та річкового транспорту Укрморрічінспекція | 2015 |  |  |  |  |  |  | залучення технічної допомоги ЄС в рамках проекту «ТРАСЕКА: Морський захист та охорона ІІ» |  |
| 3.13. Створення та ведення електронної бази даних суден та інших засобів, які можуть бути залучені до аварійно-рятувальних операцій та ліквідації наслідків забруднення із зазначенням їх технічних характеристик | Укрморрічінспекція | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.14. Створення та ведення електронної бази даних баз стоянок маломірних суден та місць базування маломірних суден, в якій передбачити інформацію про проходження необхідних перевірок та виявлені недоліки | Укрморрічінспекція | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.15. Придбання 35 спеціалізованих швидкісних інспекторських катерів | Укрморрічінспекція | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.16. Придбання 25 спеціалізованих автомобілів-тягачів | Укрморрічінспекція | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.17. Проведення навчання працівників Укрморрічінспекції відповідно до річних планів | Укрморрічінспекція | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.18. Придбання офіційних текстів нормативних документів та спеціалізованої літератури з безпеки судноплавства, методичних та інформаційних матеріалів | Укрморрічінспекція | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 3.19. Розробка і погодження проектів нормативних документів з питань дипломування морякі | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків | 2014-2016 | 200,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 200,0 |
| 3.20. Розробка та впровадження інтегрованої системи реєстрації дипломів та підтверджень моряків, свідоцтв фахівця, свідоцтв про тренажерну підготовку, електронного документообігу з питань дипломування у державних кваліфікаційних комісіях, організації видачі кваліфікаційних документів моряків та навчально-тренажерних закладах | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків | 2015-2018 | 2800,0 | - | 2000,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | 2800,0 |
| 3.21. Забезпечення дистанційного відеоконтролю дотримання порядку проведення іспитів в державних кваліфікаційних комісіях | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків | 2014-2015 | 80,0 | 50,0 | 30,0 |  |  |  |  | 80,0 |
| 3.22. Розробка і впровадження системи дистанційного комп’ютерного тестування моряків | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків | 2014-2016 | 1900,0 | 300,0 | 1100,0 | 500,0 |  |  |  | 1900,0 |
| 4. Перевезення небезпечних вантажів |
| 4.1. Проведення в морських портах спеціального навчання керівного складу, фахівців та робітників, які займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 300,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 500,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 160,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 160,0 |
|  | Маіупольська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 40,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 40,0 |
|  | Ізмаїльська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 100,0 |
|  | ДП «Одеський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Миколаївський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Маріупольський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Іллічівський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Ізмаїльський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Бердянський МТП | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Ренійський МТП | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Херсонський МТП» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «МТП «Южний» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
|  | ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | за власні кошти |
| 5. Удосконалення нормативної бази |
| 5.1. Розробка проекту наказу Мінінфраструктури щодо затвердження нової редакції "Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами" | Укрморрічінспекція | 2015 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 5.2. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів на морському транспорті» | Департамент безпеки на транспорті Департамент морського та річкового транспорту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» Укрморрічінспекція | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України» | Департамент безпеки на транспорті Департамент морського та річкового транспорту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» Укрморрічінспекція | III квартал 2015-III квартал 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів в контейнерах» | Департамент морського та річкового транспорту Департамент безпеки на транспорті Укрморрічінспекція | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Розробка Правил проведення експертизи технічної документації гідротехнічних споруд | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2015-2016 | 300,0 |  | 200 | 100 |  |  |  | 300,0 |
| 5.6. Підготовка проекту нової редакції Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах | Укрморрічінспекція | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 6. Міжнародне співробітництво |
| 6.1. Участь у спільних навчаннях міжнародного рівня з пошуку і рятування | ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 1500,0 |
| 6.2. Забезпечення участі делегацій України в роботі Міжнародної морської організації | Укрморрічінспекція | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 6.3. Забезпечення участі делегацій України в роботі Комітету з безпеки на морі (MSC) та підкомітету ComSAR IMO, аналіз прийнятих рішень та розробка рекомендацій щодо позиції України | ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 750,0 |
| 6.4. Організаційне і матеріальне забезпечення міжнародного співробітництво з ЄС та IMO з питань дипломування моряків | Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків | 2014-2018 | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 400,0 |
| 6.5. Забезпечення участі делегацій України в роботі Робочої групи з перевезення небезпечних вантажів Комітету внутрішнього транспорту ЄЕК ООН, засіданнях Адміністративного комітету ВОПНВ та участі у роботі рекомендованих класифікаційних товариств ВОПНВ | ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» | 2014-2018 | 730,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 |  | 730,0 |
| 7. Технічне переоснащення |
| 7.1. Побудова та придбання суден портофлоту | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2016-2017 | 130000,0 |  |  | 40000,0 | 90000,0 |  |  | 130000,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 1300000,0 |  | 100000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 200000,0 |  | 1300000,0 |
| 7.2. Ремонт суден портофлоту | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 5200,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 500,0 | 600,0 |  | 5200,0 |
|  | Ізмаїльська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Філія «Октябрьск» ДП «АМПУ» | 2015- 2017 | 5200,0 |  | 1200,0 |  | 4000,0 |  |  | 5200,0 |
|  | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 35,000 |  | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |  | 35,000 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 29100,0 | 9250,0 | 10350,0 | 5800,0 | 500,0 | 3200,0 |  | 29100,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 24708,0 |  | 4308 | 20400 |  |  |  | 24708,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 57700,0 | 10700,0 | 12000,0 | 10500,0 | 12500,0 | 12000,0 |  | 57700,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 80500,0 | 13000,0 | 17500,0 | 17000,0 | 14000,0 | 19000,0 |  | 80500,0 |
| 7.3. Придбання радіообладнання суден | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 1500,0 |  | 300,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 |  | 1500,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 700,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 | 300,0 |  | 700,0 |
| 7.4. Придбання і встановлення спеціального обладнання суден портофлоту | Білгород - Дністровська філія ДП «АМПУ» | 2015 | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  |  | 540,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 700,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 |  | 700,0 |
| 7.5. Будівництво, реконструкція і капітальний ремонт гідротехнічних споруд | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2016 | 2300,0 | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |  |  |  | 2300,0 |
|  | Маріупольська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 270710,0 |  | 17150,0 | 55460,0 | 112200,0 | 85900,0 |  | 270710,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 1824282,7 |  | 369273,4 | 388882,5 | 484603,1 | 581523,72 |  | 1824282,7 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» | 2014-2015 | 51600,0 | 32600,0 | 19000,0 |  |  |  |  | 51600,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» Облаштування операційної акваторії причалу №5,4,3 ПАТ «Дніпровський термінал» | 2014-2016 | 6839,0 | 3173,0 |  | 3666,0 |  |  |  | 6839,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» Будівництво, причалу №5ПАТ «Дніпровський термінал | 2014 | 39400,0 | 39400,0 |  |  |  |  |  | 39400,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» Будівництво, причалу №4, реконструкція причалу№3 ПАТ «Дніпровський термінал | 2016 | 23488,0 |  |  | 23488,0 |  |  |  | 23488,0 |
|  | Херсонська філія ДП «АМПУ» Будівництво, причалу естакадного типу вдовж причалу№10 -ПАТ «Херсонський КХП» | 2017 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 6340049,0 | 706560,0 | 25000,0 | 1869496,0 | 1869496,0 | 1869497,0 |  | 6340049,0 |
|  | Білгород – Дністровська філія ДП «АМПУ» Дністровсько-лиманський підхідний канал | 2014-2018 | 39500,0 | 3500,0 | 7000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  | 39500,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2015 | 1060081,0 | 359790,0 | 300291,0 | 400000,0 |  |  |  | 1060081,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» Реконструкція підхідного каналу п/п Очаків | 2014-2018 | 229000,0 | 29000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |  | 229000,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи на 13-му коліні БДЛК та в акваторії біля причалів | 2014-2018 | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  | 50000,0 |
| 7.7. Паспортизація акваторії Лиманського та морських каналів | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2015 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 7.8. Будівництво і капітальний ремонт пожежних ДЕПО | Іллічівська філія ДП «АМПУ» Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво пожежного депо на 5-у терміналі; | 2014 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» Будівництво пожежного депо на 5-у терміналі | 2015-2016 | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | 3000,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 750,0 |  | 400 | 350 |  |  |  | 750,0 |
| 7.9. Придбання і ремонт пожежних автомобілів, мотопомп | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 325,0 |  | 115 | 210 |  |  |  | 325,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2016 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |
|  | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 3500,0 |
|  | Маріупольська філія ДП «АМПУ» | 2014-2017 | 1250,0 | 290,0 | 310,0 | 300,0 | 350,0 |  |  | 1250,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 110,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 931,7 |  | 931,7 |  |  |  |  | 931,7 |
|  | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 53,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |  | 53,0 |
| 7.11. Придбання пожежно-технічного обладнання, первинних засобів пожежогасіння (апаратів на стисненому повітрі, засобів зв’язку, піноутворювача та ін.) | Херсонська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 450,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 450 |
| 7.12. Обладнання і ремонт установок пожежогасіння і пожежної сигналізації та обслуговування | Іллічівська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 4500,0 |
|  | Маріупольська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 3210,0 | 200,0 | 720,0 | 740,0 | 810,0 | 740,0 |  | 3210,0 |
|  | Миколаївська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 700,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 700,0 |
|  | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 7146,6 |  | 1418,4 | 5728,2 |  |  |  | 7146,6 |
|  | Ізмаїльська філія ДП «АМПУ» | 2014-2017 | 682,0 | 272,0 | 170,0 | 120,0 | 120,0 |  |  | 682,0 |
|  | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 505,0 | 195,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  | 505,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 140827,5 | 550,0 | 18000,0 | 120277,5 | 1000,0 | 1000,0 |  | 140827,5 |
| 7.13. Обробка дерев'яних і металевих конструкцій вогнезахисним складом | Одеська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 400,0 |  | 400 |  |  |  |  | 400,0 |
|  | Маріупольська філія ДП «АМПУ» | 2015-2017 | 943,0 | 290,0 | 33,0 | 320,0 | 300,0 |  |  | 943,0 |
|  | Ізмаїльська філія ДП «АМПУ» | 2015 | 98,7 |  | 98,7 |  |  |  |  | 98,7 |
|  | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 180,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 180,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 80,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 80,0 |
| 7.15. Розробка та коректура керівних документів підприємства з безпеки судноплавства | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 80,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 80,0 |
| 7.16. Проведення водолазних оглядів підводних частин причалів порту | Бердянська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 470,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 470,0 |
|  | Южненська філія ДП «АМПУ» | 2014-2018 | 1010,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  | 1010,0 |
| 8. Удосконалення національної системи пошуку і рятування на морі |
| 8.1. Удосконалення інфраструктури національної системи пошуку і рятування на морі | ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 26520,0 |  | 520,0 | 12000,0 | 6000,0 | 8000,0 |  | 26520,0 |
| 8.2. Підготовка професійних рятувальників та членів екіпажів спеціалізованих пошуково-рятувальних суден | ДП «АМПУ» | 2016-2018 | 800,0 |  |  | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  | 800,0 |
| 8.3. Створення системи морського базування пошуково-рятувальних катерів | ДП «АМПУ» | 2015-2018 | 120900,0 |  | 5900,0 | 25000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  | 120900,0 |
| 8.4. Створення системи моніторингу надводної обстановки вздовж морського узбережжя України | ДП «АМПУ» | 2014-2015 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| 9. Забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах |
| 9.1. Експлуатація річкових судноплавних шляхів | ДП «Укрводшлях» | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 9.2. Експлуатація судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду | ДП «Укрводшлях» | 2014-2018 | 11400,0 | 5700,0 | 5700,0 |  |  |  |  | 11400,0 |
| 9.3. Оновлення технічного флоту | ДП «Укрводшлях» | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 9.4. Капітальній ремонт технічного флоту та об’єктів берегової інфраструктури | ДП «Укрводшлях» | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 9.5. Оновлення навігаційного обладнання | ДП «Укрводшлях» | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 9.6. Переоснащення суднових та берегових систем радіонавігації та зв’язку | ДП «Укрводшлях» | 2015-2018 |  |  |  |  |  |  | відповідно до видатків Державного бюджету України на відповідні роки |  |
| 9.7. Створення автоматизованих радіолокаційних постів СРРС на окремих найнебезпечніших ділянках внутрішніх водних шляхів | Філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» | 2014-2015 | 57420,60 | 3692,60 | 53728,0 |  |  |  |  | 57420,60 |
| 9.8. Модернізація поста регулювання руху суден"Маріуполь" | Філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» | 2014 | 2492,30 | 2492,30 |  |  |  |  |  | 2492,30 |

Директор Департаменту морського та річкового транспорту                                                                                                                                                                 А. Затулко