ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

04 серпня 2015 року № 302

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

на період до 2018 року

##### Іллічівськ 2015

##### ЗМІСТ

|  | ВСТУП |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сучасний стан державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт» |  |
| 1.1. | Операційна діяльність |  |
| 1.2. | Фінансова діяльність |  |
| 2. | Напрямки розвитку |  |
| 2.1. | Перспективні вантажопотоки |  |
| 2.2. | Прогноз обсягу та структура вантажообігу |  |
| 3. | Перспективно-інвестиційний план розвитку ДП «ІМТП» на період до 2018 року |  |
| 3.1. | Ризики та проблемні питання ДП «ІМТП» при реалізації інвестиційних проектів |  |
| 4. | Узагальнена інформація щодо перспективного інвестиційного плану розвитку ДП «ІМТП» |  |
| 5. | Очікувані результати реалізації стратегічного плану розвитку ДП «ІМТП» на період до 2018 року |  |

##### ВСТУП

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт» на період до 2018 року (далі – План) розроблений фахівцями державного підприємства  «Іллічівський морський торговельний порт» (далі - ДП «ІМТП»).

План опрацьований відповідно до :

- Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

- Закону України «Про морські порти України»;

- Закону України «Про концесії»;

- Закону України «Про державно – приватне партнерство»;

- постанови Кабінету Міністрів України 30.06. 2015  № 460 «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548 «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174 «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року».

Метою розробки та реалізації Плану є:

- підвищення ефективності використання державного майна;

## передача об’єктів інфраструктури порту в управління приватним стивідорним компаніям, на умовах механізму державно-приватного партнерства;

## збереження робітникам порту соціальних гарантій, згідно колективного договору порту, при переході на роботу в компанію інвестора;

- модернізація виробничих потужностей відповідно до сучасних та перспективних потреб транспортного ринку, перепрофілювання та реконструкція терміналів і комплексів порту, будівництво нових сучасних портових перевантажувальних потужностей;

## поліпшення технології і експлуатації основних фондів;

## вдосконалення структури управління на об'єктах, що плануються до реалізації;

## підвищення продуктивності праці;

## оптимізацію чисельності працівників і підвищення рівня їх кваліфікації і відповідальності;

- підвищення прибутковості підприємства, створення умов для успішного вирішення соціально-економічних завдань.

- СУЧАСНИЙ СТАН ДП «ІМТП»

ДП «ІМТП»  - сучасний міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні генеральних (контейнери, металопрокат) та масових (наливних, насипних та навалювальних) вантажів з сухопутних видів транспорту на морські судна та у зворотному напрямку.

Площа основної виробничої території порту - 302,0га.

Площа акваторії 11 990,85 га, внутрішня акваторія - 417,69га, зовнішній рейд - 11 535га, глибина зовнішнього рейду - 17,0 - 23,0м.

Порт з’єднаний з морем підхідним каналом глибиною 14,5м.

Порт налічує 27 причалів (24 - вантажних, 3 - допоміжні, у т.ч. два з них спеціалізовані причали портофлоту), на яких забезпечується цілодобова обробка транспортних засобів. Загальна довжина причального фронту 5 253,6м, глибини біля причалів від 7,5 до 13,5 метрів. Порт має розвинену інфраструктуру, систему енергопостачання, зручні морські підходи і може приймати судна з осадкою до 13,0м і вантажопідйомністю понад 100 тис.тон.

На 2015 рік на території порту крім державного портового оператора ДП «ІМТП» також працюють чотири приватних портових оператори:

- ТОВ «Трансбалктермінал»;

- ТОВ «СП Рисоіл – Термінал»;

- ТОВ « Транс – Сервіс»;

- ТОВ «Трансгрейнтермінал».

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

Порт налічує 27 причалів (різного року будівництва та конструкції), на яких забезпечується цілодобова обробка вантажів різноманітної номенклатури :

Таблиця 1.1

| Найменування об’єкту | Основні технічні характеристики | Рік будування | Нормативний строк служби | Довжина / глибина біля причалу, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал №1 | Естакада, з/б палі 45х45. Після реконструкції больверк, металевий шпунт «Ларсен-5» | 1963 - 1965, реконструкція у 1995р. | 43 роки | 306,45/ 13,0 |
| Причал №2 | Естакада зі збірним ростверком шириною 16,0м на з/б палях 45х45, L=16,0-26,5; з/б палі- оболонки 060/40 L=16,0-28,0м | 1963р. | 50 років | 300 / 11,5 |
| Причал №3 | До реконструкції - набережна з високим пальовим ростверком (1,2). Після реконструкції - облямівка у вигляді заанкерованого больверку з лицьовою стінкою з металевого шпунта “Ларсен 607п” з монолітної з/б надбудовою. Анкерна система-металеві тяги та анкерна опора у вигляді металевого анкерного елемента, омоноличеного в з/б балці, установленої на з/б пальову основу старої конструкції причалу, посилене металевими палями | 1963 р., реконструкція у 2007 р | 43 роки | 200/ 13,5 |
| Причал №4 |  | 1963 р., реконструкція у 2007 р. | 43 роки | 120/ 13,5 |
| Причал №5 | Больверк із металевого шпунта «Ларсен-4». Після реконструкції перед рядом зі шпунта Ларсен-4, L=21,0м - розвантажувальна естакада шириною 11,6м на коробчастих палях із шпунта Ларсен-5 і з/б паль 45х45 | 1958р., реконструкція у 1975р. | 43 роки | 155/13 |
| Причал №6 |  | 1958р., реконструкція у 1975р | 43 роки | 181,5/ 13 |
| Причал №7 | Больверк безперервний ряд з металевих трубчастих паль 0426 /11мм, L=20,0м | 1959р. | 43 роки | 220/ 9,75 |
| Причал №8 | Больверк безперервний ряд з металевих трубчастих паль 0426 /11мм, L=20,0м У результаті тривалої інтенсивної експлуатації спорудження протерпіло фізичне зношування. Допускається стоянка розрахункових типів суден, навантаження-вивантаження з коліс судновими засобами. Потребує реконструкції. | 1960 р. | 43 роки | 178/ 9,75 |
| Причал №9 | Естакада на з/б палях, L=23,0-25,0 зі збірним ростверком шириною 14,5м. Секції 1-2 - складування вантажів у тиловій зоні (до 2 лінії кранових шляхів) не допускається, експлуатація крану не допускається. Допускається стоянка розрахункових типів судів, навантаження- вивантаження з коліс судновими засобами. Потребує реконструкції. | 1961 р. | 50 років | 199/ 11,5 |
| Причал №10 | Естакада шириною 14,5м зі збірно-монолітною верхньою будовою на з/б палях розтином 45х45, L=22,0-27,0м. | 1964 р. | 50 років | 222,2/ 11,5 |
| Причал №11 | Естакада шириною 14,5м зі збірно-монолітною верхньою будовою на з/б палях розтином 45х45, L=20,0-22,0м. | 1965 р. | 50 років | 200/ 11,5 |
| Причал №12 |  | 1970 р. | 50 років | 200/ 11,5 |
| Причал №14 |  | 1970 р. | 50 років | 175/ 11,5 |
| Причал №15 | Естакада шириною 14,5м зі збірно-монолітною верхньою будовою на з/б палях розтином 45х45, L=17,0-23,0м | 1969 р. | 50 років | 175/ 11,5 |
| Причал №16 | Естакада шириною 14,5м зі збірно-монолітною верхньою будовою на з/б палях розтином 45х45, L=20,0-22,0м | 1969 р. | 50 років | 200/ 11,5 |
| Причал №17 |  | 1969 р. | 50 років | 200/ 11,5 |
| Причал №18 | Естакада на з/б палях розтином 45х45, L=22,0- 23,0 м | 1968 р. | 50 років | 160/ 9,75 |
| Причал №19 | Естакада на з/б палях розтином 45х45, L=20,0- 25,0 м | 1968 р. | 50 років | 220/ 9,75 |
| Причал №20 |  | 1967 р. | 50 років | 200/ 9,75 |
| Причал №21 | Естакада на з/б палях розтином 45х45, L=19,5- 26,5 м | 1967 р. | 50 років | 200/ 9,75 |
| Причал №22 | Естакада на з/б палях розтином 45х45, L=20,0- 25,0 м | 1966 р. | 50 років | 200/ 9,75 |
| Причал №23 |  | 1966 р. | 50 років | 100/ 6,5 |
| Причал №24 | Больверк із шпунта ШК-2 | 1965 р. | 43 роки | 130/ 4,5 |
| Причал №26 | Пірс у вигляді дворядної заанкерованої стінки з металевого шпунта “Ларсен-5» , L=19,3 м | 1978 р. | 43 роки | 210/ 9,7 |
| Причал №27 |  | 1978 р. | 43 роки | 210/ 9,7 |
| Причал №28 | Больверк із металевого шпунта “Ларсен-5» | 1980 р. | 43 роки | 268,85/ 9,6 |
| Причал №29 | Заанкерований больверк з лицевою стінкою з металевого шпунта “Ларсен-5» | 2001 р. | 43 роки | 122,4/ 7,5 |
| Північна огороджувальна шпора | Ділянка №1 довжиною 70,45м - перемичка виконана із взаємно анкерних шпунтових стінок із шпунта “Ларсен-755» з монолітною надбудовою. У кореневій частині на довжині 34,0м надводна будова виконана зі збірних малоармованих плит. Ділянка№2 довжиною 137,35м - бетонні масиви розміром 4,6х3,1х2,5м вагою 7,86т в один курс із бутобетонною надбудовою по верхові розтином 4,1х1,5м. Ділянка №3 довжиною 178,9м - бутобетоні масиви 4,6х2,3х4,0м в один курс із бутобетонною надбудовою з масивів 4,10х7,48х1,25м | 1958-1965 рр. реконструкція - 2007-2009 рр. | 100 років | 386,7/ 2,9 |
| Південна огороджувальна шпора | Ділянка №1 - коренева ділянка довжиною 154,2 м у вигляді двох заанкерованих між собою паралельних пальових рядів з металевих труб і обладнаний хвилевідбійною стінкою. Середня ділянка довжиною 109,3м аналогічно кореневому, але без хвилевідбійної стінки з заанкерованою облямівкою з металевого шпунта «Ларсен-5» з монолітним з/б шапковим брусом. Головна ділянка довжиною 170,4 м у вигляді масивової кладки з 2х курсів масивів розмірами 2,75х273х5,50м і збірно-монолітною верхньою будовою. | 1958-1965 рр. реконструкція - 1991-1992рр. | 100 років | 433,9/ 0,54,4 |
| Південне берегоукріплення | Ділянка №1 довжиною 57,65м та Ділянка №2 довжиною 95,85м виконані у вигляді шпунтової облямівки зі шпунта типу А^ 16, об’єднаної зі старою конструкцією монолітним залізобетонним оголовком. Ділянка №3 довжиною 78,35м являє собою заанкерованний больверк із некондиційних сталевих труб 0130-150мм із облямівкою із плоского шпунта ШК-1. По верхові монолітного ж/б оголовка влаштована хвилевідбійна стінка. | 1961-1965р.р. Капремонт - 2005-2006рр. | 50 років | 231,85/ 0,34,8 |
| Північне берегоукріплення | Заанкерований металевий больверк зі шпунта “Ларсен-755”, ^=10,8м. Лицьова стінка пов'язана з анкерною стінкою з некондиційних труб 0150мм, ^=20,0м анкерними тягами 036- 40мм. По периметру лицьової стінки встановлений вінець із хвилевідбійних масивів. Розміри в плані 172,0х35,0м, покриття з/б збірний моноліт товщиною 20,0см, розмір 5,0х3,0х,02м | 1958-1965 рр. реконструкція - 2007-2009рр. | 50 років | 120/ 4,3-5,2 |

ВИРОБНИЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

Таблиця 1.2

| Найменування причалу | Довжина, м | Глибина (проектна), м | Кількість портальних кранів на причальній лінії | Кількість портальних кранів на тилових майданчиках, од. | Спеціалізація (номенклатура оброблюваних вантажів) | Площа відкритих складських площадок, тис. кв .м | Площа критих складських площадок, кв. м | Пускова максимальна переробна спроможність, тис. тон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал №1 | 306 | 13,0 | 3 | 7 | контейнери, металопрокат, чавун, руда | 103,9 |  | 10 000 |
| Причал №2 | 300 | 11,5 | 3 | 8 | контейнери, металопрокат, чавун, руда |  |  |  |
| Причал №3 | 200 | 13,5 | 2 | 6 | контейнери великотоннажні | 127,0 |  | 400 000 ТЕU (2800) |
| Причал №4 | 120 | 13,5 |  |  | контейнери великотоннажні |  |  |  |
| Причал №5 | 155 | 13 | 3 |  | контейнери великотоннажні |  |  | 450 000 ТЕU (3150) |
| Причал №6 | 181,5 | 13 |  |  | контейнери великотоннажні |  |  |  |
| Причал №7 | 220 | 9,75 | 5 | 4 | металопрокат, чавун | 36,3 |  | 3 000 |
| Причал №8 | 178,5 | 9,75 |  | 2 | реконструкція |  |  | 5 000 |
| Причал №9 | 199 | 11,5 | 3 | 6 | руда, рудні концентрати навалом | 27,74 |  | 1 000 |
| Причал №10 | 222,2 | 11,5 | 4 | 4 |  |  |  | 2 000 |
| Причал №11 | 200 | 11,5 | 1 |  | наливні вантажі (олія) |  | 114,13(куб м.) | 1 500 |
| Причал №12 | 200 | 11,5 | 2 |  | зернові вантажі | 6,8 | 12,3 | 1 800 |
| Причал №14 | 175 | 11,5 | 2 | 4 |  | 57,0 |  | 5 000 |
| Причал №15 | 175 | 11,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| Причал №16 | 200 | 11,5 |  |  | зернові вантажі |  | 190,0 | 4 000 |
| Причал №17 | 200 | 11,5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Причал №18 | 220 | 9,75 | 3 | 1 | допоміжний |  |  |  |
| Причал №19 | 200 | 9,75 | 3 | 2 | сірка, мінеральні добрива та ін. навалом | 12,6 |  | 3 000 |
| Причал №20 | 160 | 9,75 | 3 |  |  |  |  |  |
| Причал №21 | 200 | 9,75 | 3 |  | металопрокат, чавун | 41,2 |  | 800 |
|  |  |  |  |  | Тропічні та рослинні олії (імпорт, експорт) |  |  | 500 |
| Причал №22 | 200 | 9,75 | 3 |  | вантажі критого зберігання, зернові |  | 10,0 | 1 500 |
| Причал №26 | 210 | 9,7 |  |  | залізнично-паромний комплекс | 108,5 |  | 4 500 |
| Причал №27 | 210 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| Причал №28 | 268,85 | 9,6 |  |  | а/м TIR автотехніка легкова (RO-RO) |  |  | 4 300 а/м – (107,5) 250 000 а/м – (350,0) |
|  |  |  |  |  | генеральні вантажі, цитрусові |  |  | 70 |
| Причал №29 | 122,4 | 7,5 |  |  | зріджений газ |  |  | 220 |

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Парк перевантажувальної техніки ДП «ІМТП» має досить значну кількість технологічного обладнання для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з різними вантажами.

Основну частину портової механізації складають портальні крани різних типів у кількості 63 одиниці :

Таблиця 1.3

| Найменування | Вантажопідйомність, тон | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| Кондор | 40/32/16 | 8 |
| Сокіл | 32/20/16 | 15 |
| Кіровець | 30 | 2 |
| Ждановець | 30 | 1 |
| Альбатрос | 10/20 | 1 |
| Альбрехт | 10/20 | 29 |
| Черетті-Танфані | 5/6 | 1 |
| Ганц | 5/6 | 1 |
| Марк-25 | 32/25/16 | 1 |
| Мостові перевантажувачі | 10-20 | 4 |

Більшість портальних кранів використовується із завантаженням за часом від 25% до 75% залежно від виду вантажу, що переробляється. Вік кранів типу «Кондор» і «Сокіл» становить від 20 до 25 років, а типу «Альбатрос» - 45-47 років.

Таким чином, портальні крани типу «Ганц», «Черетті-Танфані», «Альбрехт» та мостові перевантажувачі перевищили свій термін служби більші ніж в 2 рази, внаслідок чого більша їх частина виведена з експлуатації та готується до списання.

Обладнання для перевантаження контейнерів

Таблиця 1.4

| Найменування | Вантажопідйомність, тон | Рік випуску | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- |
| Причальні контейнерні перевантажувачі «Такраф» | 30,5 | 1974-1975 | 3 |
| Причальні контейнерні перевантажувачі «Коне» | 35/45 | 1991-2од, 2012-1од. | 3 |
| Причальні контейнерні перевантажувачі «Nое1» | 45/50 | 2007 | 2 |
| Тилові контейнерні перевантажувачі «Такраф» | 30,5 | 1974-1975 | 3 |
| Тилові контейнерні перевантажувачі НТС «Коне» | 35 | 1994-2од, 1995-1 од., 1996-1 од.,2001-1 од, 2007-1 од. | 6 |
| Тилові контейнерні перевантажувачі КМС «Коне» | 30,5 | 2007 | 6 |
| Тилові контейнерні перевантажувачі RMG «Кіrоw Аrdelt АG» | 41 | 2010 | 1 |

Парк внутрішньопортової механізації має у своєму складі автонавантажувачі вантажопідйомністю від 1,0 до 37,0 тон, портові тягачі з напівпричепами вантажопідйомністю до 60,0т, спеціалізовані автоконтейнеровози та автоперевантажувачі для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з контейнерами. Рівень використання машин внутрішньопортової механізації достатньо високий, особливо тих, що використовуються на контейнерному терміналі.

Парк внутрішньопортової механізації складає 197 одиниць техніки.

Таблиця 1.5

| Найменування | Вантажопідйомність, тон | Кількість, одиниць |
| --- | --- | --- |
| Кран-маніпулятор | 7/20 | 2 |
| Автонавантажувач Тойота FD-15 | 1,5 | 38 |
| Автонавантажувач Тойота 02-FDG35F | 3,5 | 2 |
| Автонавантажувач Тойота FD-45 | 4,0 | 16 |
| Автонавантажувач Тойота FD-70 | 7,0 | 4 |
| Автонавантажувач Тойота FD-100 | 10,0 | 17 |
| Автонавантажувач Міцубісі | 10,0 | 1 |
| Автонавантажувач Кальмар | 16,0-18,0 | 14 |
| Автонавантажувачі | 25,0-37,0 | 2 |
| Електро-автонавантажувач | 1,0 | 1 |
| Портальні автоконтейнеровози |  | 2 |
| Ковшові автонавантажувачі |  | 11 |
| Портові тягачі «Терберг» |  | 12 |
| Причепи та н/причепи |  | 36 |
| Трактори |  | 24 |
| Екскаватори |  | 3 |
| Інша техніка |  | 12 |

ВОДНІ ПІДХОДИ, АКВАТОРІЯ

Вхід/вихід суден з порту, плавання та буксирування суден в портових водах, стоянка суден в порту, на рейді, біля причалів та інше, регулюється Обов’язковими постановами по ІМТП та Зводом звичаїв ІМТП.

Підхід суден до порту здійснюється від системи кругового руху по існуючій системі поділу руху суден до світлового буя, Іллічівскої підхідної осьової, а потім по морському підхідному каналу на акваторію Першого басейну порту.

Нині морський підхідний канал, який веде у Перший басейн порту, має довжину 1 600м, ширину 150м і глибину 14,5м.

Перехід суден з Першого басейну в Другий здійснюється Східним проходом біля острова Дамбовий по створу напрямком 165,7°-345,7° та Західним проходом між островом Дамбовий і причалом №19.

Швидкість руху суден по морському каналу не повинна перевищувати 6 вузлів, а в акваторії порту - 5 вузлів. Збільшення швидкості допускається тільки для запобігання аварійних ситуацій, про що необхідно повідомити Пост регулювання рухом суден (ПРРС).

В порту діє Служба керування руху суден (СКРС), що здійснює контроль за безпечним рухом суден у системі поділу руху в північно-західному районі Чорного моря, а також регулювання руху суден в порту та на підходах.

Плавання суден в акваторії порту і на підходах до нього, незалежно від відомчої приналежності, здійснюється Постом регулювання руху суден (ПРРС), що належать Державному підприємству «Дельта-лоцман». Пост визначає порядок і черговість руху суден в акваторії, на морському каналі і на ділянці в зоні контролю. Розпорядження Поста з питань черговості входу (виходу) суден, постановка на якір, зміна місця якірної стоянки, припинення руху є обов'язковим для виконання для кожного судна.

Акваторія порту складається із зовнішнього рейду та внутрішньої акваторії, що включає три басейни. Загальна площа акваторії порту становить 11990,85 га, у тому числі внутрішньої акваторії - 417,69га і зовнішнього рейду - 11 535га.

У зовнішній акваторії порту розташований район якірної стоянки. Глибини на внутрішній акваторії становлять від 10,0м до 14,5м, а в районі якірної стоянки на зовнішньому рейді - 17,0 - 23,0м.

На внутрішній акваторії порту є рейдова стоянка з двох швартових бочок для обробки суден загальною довжиною 280,0м, шириною 80,0м і осадкою 13,5м.

ЗАЛІЗНИЧНІ ПІД’ЇЗДИ

Порт обслуговується двома залізничними станціями: Іллічівськ - Порт та Іллічівськ - Поромна з відповідними залізничними парками (прийомно- відправним та виставним), які зв’язані з портом п’ятьма залізничними в’їздами.

Пропускна спроможність залізничних станцій складає 1200 вагонів на добу.

Таблиця 1.6

|  | №№ причалів | №№ колії | Загальна довжина колій, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 термінал | 1, 2 | 91, 80,81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 36,39,40,42,43, | 5 754,0 |
| 2 термінал, СКПР | 7, 8, 9, 10 | 5, 6, 7, 8, 47, 48, 9, 13, 14, 11, 12, 35, 30, 31, 1, 2 | 6 434,4 |
| 3 термінал, СКПНВ | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 66. 67а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 8, 7, 5, 4, 3 | 10 342,9 |
| 4 термінал, СКПС | 18,19, 20, 21, 22 | під’їзні колії до причалу №24, колії району металовантажів, 10, 52, 53, 54, 55, 57, 64 | 4 164,2 |
| 5 термінал | 26, 27, 28, 29 | 31, 32 | 409,4 |
| Ремонтно- будівельне управління (РБУ) |  | 21, 22, 23 | 717,0 |

Таким чином, з використанням п’яти в’їздів, до ДП «ІМТП» Одеська залізниця може забезпечити подачу до 1 960 вагонів на добу:

- три в'їзди у південну частину порту (причали №№ 1-24), що обслуговується станцією Іллічівськ - Порт, вагонообіг - до 1 620 вагонів на добу;

- два в'їзди - у північну частину порту (причали №№ 26-27), що обслуговується станцією Іллічівськ - Поромна, вагонообіг - до 340 вагонів на добу.

АВТОМОБІЛЬНІ ПІД’ЇЗДИ

Порт має 6 автомобільних в’їздів - три у південну частину порту і три - у північну частину, однак їх пропускна спроможність обмежена і лімітується під'їзною автодорожньою інфраструктурою до міста Іллічівськ.

1.1. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАНТАЖООБІГ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МТП»

Таблиця 1.1.1

| Показники | Од.виміру | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вантажообіг - всього | тис. тон | 15053,5 | 13530,2 | 14513,7 | 13750,4 | 14555,7 |
| Експорт-всього, у т.ч. в розрізі вантажів | тис. тон | 7031,6 | 5251,1 | 6053,2 | 5877,7 | 8208,7 |
| Наливні | тис. тон | 1180,1 | 1121,5 | 1513,0 | 1300,6 | 1498,3 |
| Газ | тис. тон | 2,7 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| Олія | тис. тон | 1177,4 | 1 121,5 | 1 512,1 | 1 300,6 | 1 498,3 |
| Суховантажні Сипучі | тис. тон | 3467,5 | 2595,5 | 3280,8 | 3115,6 | 4641,6 |
| Кокс | тис.тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| Вугілля | тис. тон | 0 | 0 | 34,7 | 260,5 | 285,0 |
| Руда всяка | тис. тон | 1285,5 | 1501,9 | 646,0 | 278,4 | 881,6 |
| Будівельні (МБМ, пісок, глина,вопняк) | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,2 |
| Зерно | тис. тон | 1938,4 | 764,5 | 2220,1 | 2247,2 | 2429,1 |
| Інші сипуч.вантажі (шрот, інш. хлібні) | тис. тон | 243,6 | 329,1 | 380,0 | 329,5 | 720,7 |
| Тарно-штучні (генеральні) | тис. тон | 2 384,0 | 1 534,1 | 1 259,4 | 1 461,5 | 2 068,8 |
| Засоби транспортування | тис. тон | 8,2 | 5,3 | 2,4 | 4,0 | 9,1 |
| Промтовари в ящиках і кіпах | тис. тон | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Лісні вантажі | тис. тон | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0 |
| Чорні метали - всього | тис. тон | 879,1 | 340,4 | 192,1 | 52,4 | 86,7 |
| з них- чавун | тис. тон | 72,1 | 3,7 | 0 | 9,5 | 42,8 |
| металопрокат | тис. тон | 774,2 | 292,4 | 146,6 | 0 | 0 |
| Інші вантажі ч/металів (феросплави) | тис. тон | 27,7 | 38,1 | 45,5 | 41,6 | 43,9 |
| металобрухт | тис. тон | 5,1 | 6,2 | 0 | 1,3 | 0 |
| Контейнери | тис. тон | 1033,1 | 781,0 | 659,4 | 881,1 | 1143,0 |
| Контейнери | од. | 84 686 | 77237 | 54927 | 57186 | 55557 |
| Контейнери | TEU | 141 536 | 126 553 | 91914 | 94 225 | 90 611 |
| Великовантажні автомобілі | тис. тон | 64,9 | 88,2 | 126,9 | 215,8 | 557,8 |
| Великовантажні автомобілі | од. | 1909 | 2 800 | 4 487 | 7 414 | 16 830 |
| Інші тарно-штучні вантажі | тис. тон | 398,6 | 319,1 | 278,0 | 308,0 | 272,2 |
| Імпорт-всього, у т.ч.в розрізі вантажів | тис. тон | 3 773,1 | 3 732,5 | 3 538,8 | 3 555,6 | 2 814,0 |
| Наливні | тис. тон | 109,1 | 3,0 | 43,5 | 1,5 | 0 |
| Олія | тис. тон | 109,1 | 3,0 | 43,5 | 0 | 0 |
| Хімічні наливом | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Суховантажні Сипучі | тис. тон | 1813,2 | 2100,9 | 2082,8 | 2149,7 | 1593,1 |
| Вугілля | тис. тон | 70,3 | 343,4 | 712,7 | 335,4 | 186,5 |
| Кокс | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 |
| Руда всяка | тис. тон | 1736,1 | 1739,6 | 1370,1 | 1814,3 | 1354,9 |
| Інші сипуч.вантажі (шрот) | тис. тон | 6,8 | 17,9 | 0 | 0 | 0 |
| Тарно-штучні (генеральні) | тис. тон | 1 850,8 | 1 628,6 | 1 412,5 | 1 404,4 | 1 220,9 |
| Засоби транспортування | тис. тон | 25,9 | 79,8 | 98,3 | 95,0 | 34,5 |
| Чорні метали - всього | тис. тон | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| металопрокат | тис. тон | 1,1 | 1,3 | 0 | 0,2 | 0 |
| Хімічні та міндобрива в тарі | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Промтовари в ящиках і кіпах | тис. тон | 33,0 | 17,9 | 6,5 |  | 0,1 |
| Продовольчі вантажі з них: швидкопсувні | тис. тон | 34,8 | 25,3 | 5,5 | 7,6 | 29,1 |
| Продовольчі вантажі | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| Контейнери | тис. тон | 1 445,7 | 1 215,8 | 999,3 | 974,6 | 778,0 |
| Контейнери | од. | 81 133 | 67 500 | 56 227 | 54 211 | 49 953 |
| Контейнери | TEU | 140 510 | 118 487 | 100 476 | 97 466 | 83 258 |
| Великовантажні автомобілі | тис. тон | 80,2 | 81,5 | 125,9 | 174,8 | 227,0 |
| Великовантажні автомобілі | од. | 2 036 | 2 287 | 4 060 | 5 397 | 7 004 |
| Інші тарно-штучні вантажі | тис. тон | 230,1 | 207,0 | 177,0 | 152,1 | 150,2 |
| Транзит-всього, у т.ч. в розрізі вантажів | тис. тон | 4 248,6 | 4 546,6 | 4 921,7 | 4 317,1 | 3 438,8 |
| Наливні | тис. тон | 152,4 | 157,9 | 100,2 | 13,6 | 0,0 |
| Нафта | тис. тон | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | тис. тон | 122,6 | 152,9 | 91,2 | 13,6 | 0,0 |
| Олія | тис. тон | 0 | 5,0 | 9,0 | 0 | 0 |
| Суховантажні Сипучі | тис. тон | 1869,8 | 1897,4 | 2125,4 | 2272,3 | 1129,1 |
| Вугілля | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 |
| Руда | тис. тон | 21,1 | 338,9 | 594,0 | 622,1 | 16,4 |
| Будівельні (МБМ, пісок) | тис. тон | 0 | 0 | 1,5 | 52,0 | 0 |
| Цукор | тис. тон | 28,3 | 0 | 145,1 | 133,4 | 0 |
| Зерно | тис. тон | 14,2 | 26,4 | 9,5 | 4,3 | 0 |
| Інші сипуч.вантажі (сірка) | тис. тон | 1806,2 | 1 532,1 | 1375,3 | 1 460,5 | 1 097,5 |
| Тарно-штучні (генеральні) | тис. тон | 2 226,4 | 2 491,3 | 2 696,1 | 2 031,2 | 2 309,7 |
| Засоби транспортування | тис. тон | 45,0 | 82,0 | 83,9 | 47,4 | 13,4 |
| Чорні метали - всього | тис. тон | 1707,4 | 1827,3 | 1725,3 | 891,8 | 997,8 |
| з них- чавун | тис. тон | 1676,4 | 1 811,7 | 1 721,0 | 891,4 | 991,6 |
| металопрокат | тис. тон | 31,0 | 15,6 | 4,3 | 0,4 | 6,2 |
| Продовольчі вантажі з них: швидкопсувні | тис. тон | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 |
| Контейнери | тис. тон | 264,0 | 206,8 | 410,2 | 527,4 | 366,4 |
| Контейнери | од. | 11 307 | 9 230 | 16 030 | 19 743 | 13 808 |
| Контейнери | TEU | 19 462 | 14 949 | 27 637 | 35 736 | 22 405 |
| Великовантажні автомобілі | тис. тон | 37,9 | 202,5 | 343,3 | 470,5 | 864,2 |
| Великовантажні автомобілі | од. | 1117 | 6 476 | 10 720 | 14 697 | 26 881 |
| Інші тарно-штучні вантажі | тис. тон | 171,8 | 172,6 | 133,2 | 93,8 | 67,9 |
| Внутрішнього сполучення (каботаж) | тис. тон | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 |
| Руда | тис. тон | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,2 |
| Інші таро-штучні вантажі | тис. тон | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу

ДП «Іллічівський морський торговельний порт» у 2014 - 2018 роках

Таблиця 1.2.1

| N | Напрям діяльності | Найменування показника | Одиниця виміру | Роки | Темп росту 2015 р. до 2014 р., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фінансова діяльність | 1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. гривень | 769 167 | 1 631 875 | 1 308 200 | 829 920 | 831 581 | 212.2% |
|  |  | 1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності | тис. гривень | 161 494 | 576 848 | 683 223 | 1 326 661 | 1 997 965 | 357.2% |
|  |  | 1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | тис. гривень | 117 309 | 487 705 | 560 243 | 1 087 862 | 1 638 331 | 415.7% |
|  |  | 1.4. Рентабельність операційної діяльності | відсотків | 21.0% | 35.3% | 52.2% | 159.9% | 240.3% | х |
|  |  | 1.5. Рентабельність діяльності | відсотків | 15.3% | 29.9% | 42.8% | 131.1% | 197.0% | х |
| 2 | Виробнича діяльність | 2.1. Обсяг вантажообігу | тис. тонн | 14 555.7 | 14 682.5 | 14 800 | 20 525 | 37 330 | 100.9% |
|  |  | 2.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, без ПДВ | тис. гривень | 769 167 | 1 631 875 | 1 308 200 | 829 920 | 831 581 | 212.2% |
| 3 | Інвестиційна та інноваційна діяльність | 3.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування | тис. гривень | 33 258 | 264 248 | 566 000 | 149 000 | 115 000 | 794.5% |
|  |  | 3.1.1. Кошти державного бюджету | тис. гривень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  | 3.1.2. Власні кошти підприємства | тис. гривень | 31 895 | 264 248 | 566 000 | 149 000 | 115 000 | 828.5% |
|  |  | 3.1.3. Інші джерела фінансування | тис. гривень | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 4 | Стан та використання активів | 4.1. Вартість активів, усього | тис. гривень | 2 014 291 | 2 350 000 | х | х | х | 116.7% |
|  |  | 4.2. Оборотні активи | тис. гривень | 563 413 | 750 000 | х | х | х | 133.1% |
|  |  | 4.3. Основні засоби (первісна вартість) | тис. гривень | 7 379 295 | 7 528 417 | х | х | х | 102.0% |
|  |  | 4.4. Ступінь зносу основних засобів | відсотків | 81.1% | 79.5% | х | х | х | х |
|  |  | 4.5. Рентабельність активів | відсотків | 6.03% | 22.35% | х | х | х | х |

- НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП»

## До пріоритетних напрямків Плану належать:

## збільшення вантажообігу;

## передача об’єктів інфраструктури порту в управління приватним стивідорним компаніям, на умовах механізму державно-приватного партнерства;

## збільшення та стабільність фінансового результату діяльності підприємства;

З метою подальшого розвитку порту, згідно  ст. 26 Закону України «Про морські порти України» залучення приватних інвестицій в об’єкти портової інфраструктури державної форми власності на території порту є одним з пріоритетних напрямків розвитку ДП «ІМТП» та може здійснюватися на підставі:

- договорів концесії,

- договорів про спільну діяльність,

- договорів оренди,

- інших видів інвестиційних договорів, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законами України.

ДП «ІМТП» виходячи з розмірів порту, номенклатурної специфіки, а також періоду проходження процедури узгодження механізмів співпраці з інвестором, в рамках державно-приватного партнерства було взято за основу і прийнято до реалізації наступний механізм співпраці з компаніями-інвесторами.

2.1.	ПЕРСПЕКТИВНІ ВАНТАЖОПОТОКИ ДП «ІМТП»

1.Залізна руда, вугілля

2.Зернові та інші вантажі сільськогосподарського призначення

3.Наливні вантажі

4.Сірка

5.Контейнерні вантажі

6.Тарно-штучні (генеральні вантажі)

  - ПРОГНОЗ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРА ВАНТАЖООБІГУ

План вантажообігу ДП «ІМТП» у розрізі номенклатури вантажів на 2015-2018 роки

Таблиця 2.2.1

|  | тис. тон |
| --- | --- |
| Найменування вантажів | 2 015р. | 2 016р. | 2 017р. | 2 018р. |
| Зерно навалом | 2 476,5 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Руда навалом, вугілля | 4 621,6 | 3 500 | 2 400 |  |
| Сірка навалом | 1 209,4 | 1 000 |  |  |
| Шрот | 379.2 | 500 |  |  |
| МБМ (глина та інші) | 122,0 |  |  |  |
| Всього навалом: | 8 808,7 | 8 000 | 5 400 | 3 000 |
| Чавун у чушках | 871,4 | 100 |  |  |
| Інші метали | 55,7 |  |  |  |
| Контейнери | 688,2 | 1 000 |  |  |
| Вантажі паромної переправи | 461,5 | 562 |  |  |
| Засоби транспортування | 55,2 | 67 |  |  |
| Автомашини з вантажами | 1 126,8 | 1 371 |  |  |
| Інші вантажі | 62,7 |  |  |  |
| Всього генеральних: | 3 321,5 | 3 100 | 0 | 0 |
| РАЗОМ ПО ПОРТУ ВАНТАЖОПЕРЕРОБКА | 12 130,2 | 11 100 | 5 400 | 3 000 |
| Олія наливом | 1 496,8 | 2 500 | 2 925 | 2 950 |
| Зерно навалом | 838,2 | 1 200 | 3 800 | 13 380 |
| Руда навалом, вугілля |  |  | 2 000 | 11 600 |
| Сірка навалом |  |  | 2 000 | 2 000 |
| МБМ (глина та інші) | 217,3 |  |  |  |
| Вантажі паромної переправи |  |  | 674 | 674 |
| Засоби транспортування |  |  | 81 | 81 |
| Автомашини з вантажами |  |  | 1 645 | 1 645 |
| Контейнери |  |  | 2 000 | 2 000 |
| ВАНТАЖООБІГ | 2 552,3 | 3 700 | 15 125 | 34 330 |
| РАЗОМ ПО ПОРТУ ВАНТАЖООБІГ | 14 682,5 | 14 800 | 20 525 | 37 330 |

Перспективні напрямки розвитку інфраструктурних проектів ДП «ІМТП»

| I | Розвиток напряму перевалки зернових та олійних |
| --- | --- |
| II | Розвиток напряму вугільно-рудних вантажів |
| III | Розвиток напряму перевалки сірки |
| IV | Розвиток напряму контейнерних вантажів |
| V | Розвиток напряму поромних перевезень |
| VI | Перспективний інвестиційний проект |
| VII | Розвиток напрямку перевалки зернових та олійних ООО «Іллічівський зерновий порт» |
| VIII | Розвиток напрямку перевалки зернових та олійних ООО «СП Рисоіл Термінал» |

- ПЕРСПЕКТИВНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» НА ПЕРІОД ДО 2018 РОКУ

Таблиця 3.1

| № | Найменування об’єкту порту | Найменування проекту | Виконавець | Очікувані результати | Термін, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термінал №1 Склад №4 тил причалів №1-2 | Розвиток універсального перевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі Збільшення вантажопереробки до10 млн.тн./рік | 2016-2018 |
| 2 | Термінал №1 Частина складу №4 тил причалів №1-2 | Розвиток перевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі Збільшення вантажопереробки до 500 тис. тн./рік | 2015 |
| 3 | Термінал №2 Частина складу №11 Частина складу №15 тил причалу №7 | Будівництво зерноперевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 3 млн.тн./рік | 2015 – 2018 |
| 4 | Термінал №2 Склад № 9 тил причалу №7 | Розвиток комплексу стафірування вантажів Будівництво зерноперевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 500 тис. тн./рік | 2018 |
| 5 | Термінал №2 Частина складу №11 тил причалів №8-9 | Будівництво зерноперевантажувального комплексу з реконструкцією причалів №8-9 | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 5 млн.тн./рік | 2018 |
| 6 | Контейнерний термінал Склад № 12 майданчики №2-3 склад № 15 тил причалів №3-6 | Розвиток контейнерних потужностей | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 800 тис. TEU на рік | 2017 |
| 7 | Спеціалізований комплекс перевантаження руди тил причалу №10 | Розвиток спеціалізованого комплексу для обробки навалювальних вантажів | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 2,5 млн.тн./рік | 2017 |
| 8 | Спеціалізований комплекс перевантаження наливних вантажів | Розвиток спеціалізованого комплексу зберігання рослинних олій Будівництво маслопроводу з виходом на стику причалів № 10-11 | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,2 млн.тн./рік | 2017 |
| 9 | Прилеглі території до комплексу наливних вантажів ТОВ «СП Рисоіл Термінал» | Будівництво комплексу по переробці олійних культур та зерноперевантажувального комплексу Будівництво двобічного пірсу на стику причалів № 10 - 11 | ТОВ «СП Рисоіл Термінал» | Оренда нерухомого та рухомого майна Оплата за використання території порту ставки 0,63 $ за 1 перевантажену тону Збільшення вантажопереробки наливних вантажів на 0,5 млн.тн./рік, шроту на 1 млн.тн./рік, зернових на 2 млн.тн./рік | 2015 - 2017 |
| 10 | Термінал №3 Склад №8 (відкритий), ділянка «ВОЛЬВО», будинок АБК тил причалів №14-15 | Будівництво зерноперевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 300 тис.тн. зернових вантажів | ТОВ «Трансгрейн- термінал» | Оренда нерухомого та рухомого майна (підписаний договір оренди нерухомого майна з 22.01.2015 року) Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 5 млн.тн./рік | Розпочато реалізацію проекту з 22.01.2015 |
| 11 | Термінал №3 Склад №8 критий з прилеглими територіями | Розвиток зерноперевантажувального комплексу | ТОВ «Транс-Сервіс» | Оренда нерухомого та рухомого майна Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1 млн.тн./рік | Реалізовано у 2014 р. |
| 12 | Термінал №3 БВМ -3 тил причалу №16 | Будівництво перевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 50 тис. тон на рік зернових вантажів | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 600 тис.тн./рік | 2018 |
| 13 | Термінал №3 Склад №14 відкритий з прилеглими територіями Прилеглі території до складу № 8 (критий) | Будівництво зерноперевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 200 тис. тон на рік зернових вантажів з виходом до існуючої транспортної галереї складу №8 (критий), в тилу причалу №12 | Інвестор | Оренда нерухомого майна Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,5 млн.тн./рік | 2016 – 2017 |
| 14 | Спеціалізований вантажний комплекс (СВК-1) | Розвиток вантажного комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки за використання інфраструктури Збільшення кількості оброблених автомобілів до 60 000 од./рік | 2018 |
| 15 | Спеціалізований комплекс перевантаження сірки (СКПС) тил причалів №19-20 | Розвиток перевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 2,5 млн.тн./рік | 2017 |
| 16 | Термінал №4 ТОВ «Іллічівський зерновий порт» | Будівництво зерноперевантажувального комплексу (на власній території) Будівництво двобічного пірсу на стику причалів №18 - 19 | ТОВ «Іллічівський зерновий порт» | Оплата земельного та майнового сервітуту порту Збільшення вантажопереробки до 5 млн.тн./рік | 2015 – 2016 |
| 17 | Термінал № 4 Склад № 24 (критий) тил причалу №22 | Розвиток зерноперевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,2 млн.тн./рік | 2017 |
| 18 | Термінал №4 Склад № 24 (відкритий) Необлаштоване узбережжя | Будівництво універсального перевантажувального комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,5 млн.тн./рік | 2018 |
| 19 | Термінал № 4 Склад № 18 | Розвиток комплексу стафірування контейнерів вантажами | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Стафірування контейнерів різними вантажами до 500 тис.тн./рік | 2016 – 2017 |
| 20 | Термінал № 5 Склад № 25 Приміщення служби транспортно-експедиційного обслуговування та облікової діяльності (ТЕО та ОД) | Розвиток комплексу послуг для автоперевізників Розвиток комплексу послуг для експедиторів | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора | 2015 |
| 21 | Термінал № 5 Склади № 25-26 тил причалів №25-28 | Розвиток поромного комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Збільшення вантажопереробки до 1,3 млн.тн./рік | 2016-2017 |
| 22 | Ремонтно-будівельне управління | Розвиток універсального перевантажувального комплексу з виходом транспортної галереї на стику причалів № 10 - 11 | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тн. перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 3,0 млн.тн./рік | 2016 – 2017 |
| 23 | Портові ремонтні майстерні | Розвиток комплексу послуг по обслуговуванню портової механізації | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора | 2016 – 2017 |
| 24 | Санаторно – оздоровчий комплекс «ЧАЙКА» | Розвиток санаторно – оздоровчого комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора | 2016 – 2018 |
| 25 | Готельний комплекс «Моряк» | Розвиток готельного комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора | 2016 – 2018 |
| 26 | Оздоровче – спортивний комплекс «Райдужний» | Розвиток оздоровче – спортивного комплексу | Інвестор | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора | 2016 – 2018 |

  - РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДП «ІМТП» ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

- Погіршення політичної та економічної ситуації в країні

- Відсутність позитивних змін у галузевому і земельному законодавстві

- Відсутність у інвестора законодавчих гарантій захисту інвестицій

- Бюрократизація процедури узгодження рішень державними органами влади

Дані ризики та проблеми можуть не сприяти динамічній реалізації інвестиційних проектів ДП «ІМТП», що позначиться  на рівні інвестиційної привабливості портової інфраструктури.

- УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП»

Термінал №1, склад №4 (тил причалів №1-2). Розвиток універсального перевантажувального комплексу.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі Збільшення вантажопереробки до 10 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2016-2018 |

Термінал №1, частина складу № 4 (тил причалів №1-2) Розвиток перевантажувального комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі Збільшення вантажопереробки до 500 тис. тон на рік |
| Термін, рік | 2015 |

Термінал №2, частина складу № 11, частина складу № 15, (тил причалу №7). Будівництво зерноперевантажувального комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 3 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2015 -2018 |

Термінал №2, склад № 9, (тил причалу №7). Розвиток комплексу стафірування вантажів Будівництво зерноперевантажувального комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 500 тис. тон на рік |
| Термін, рік | 2018 |

Термінал 2, частина складу № 11 (тил причалів № 8-9). Будівництво зерноперевантажувального комплексу та реконструкція причалів №8-9

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2018 |

Контейнерний термінал, склад № 12, майданчики №2-3 (тил причалів №3-6), склад №15. Розвиток контейнерних потужностей.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 800 тис. TEU на рік |
| Термін, рік | 2017 |

Спеціалізований комплекс перевантаження руди (тил причалу № 10). Розвиток спеціалізованого комплексу для обробки навалювальних вантажів.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 2 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2017 |

Спеціалізований комплекс перевантаження наливних вантажів. Розвиток спеціалізованого комплексу зберігання рослинних олій. Будівництво маслопроводу з виходом на стику причалів №10-11.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,2 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2017 |

Прилеглі території до комплексу перевантаження наливних вантажів ТОВ «СП Рисоіл Термінал» Будівництво комплексу по переробці олійних культур та зерноперевантажувального комплексу Будівництво двобічного пірсу на стику причалів №10-11

| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «СП Рисоіл Термінал» |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Оплата за використання території порту ставки 0,63 $ за 1 перевантажену тону Збільшення вантажопереробки наливних вантажів на 0,5 млн. тон на рік, шроту на 1млн. тон на рік, зернових на 2 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2015 - 2017 |

Термінал №3, склад № 8 (відкритий), ділянка «Вольво», будинок АБК, (тил причалів № 14-15). Будівництво зерноперевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 300 тис.тон зернових вантажів.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «Трансгрейнтермінал» |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна (підписан договір оренди нерухомого майна з 22.01.2015 року) Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | Розпочато реалізацію проекту з 22.01.2015 |

Термінал №3, склад №8 (критий) з прилеглими територіями. Розвиток зерноперевантажувального комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «Транс-Сервіс» |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1 млн. тон на рік |
| Термін, рік | Реалізовано у 2014 році |

Термінал №3, БВМ -3, (тил причалу №16) Будівництво перевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 50 тис. тон на рік зернових вантажів

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 600 тис. тон на рік |
| Термін, рік | 2018 |

Термінал №3, склад №14 (відкритий) з прилеглими територіями, прилеглі території до складу №8 (критий). Будівництво зерноперевантажувального комплексу з одночасним зберіганням до 200 тис. тон зернових вантажів з виходом до існуючої транспортної галереї складу №8 (критий), в тилу причалу №12.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2016 – 2017 |

Спеціалізований вантажний комплекс. Розвиток вантажного комплексу.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки за використання інфраструктури Збільшення кількості оброблених автомобілів до 60 000 од./рік |
| Термін, рік | 2017 |

Спеціалізований комплекс перевантаження сірки (тил причалів №19-20). Розвиток перевантажувального комплексу.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 2,5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2017 |

Термінал № 4, ТОВ «Іллічівський зерновий порт». Будівництво зерноперевантажувального комплексу (на власній території). Будівництво двобічного пірсу на стику причалів №18 – 19.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «Іллічівський зерновий порт» |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оплата земельного та майнового сервітуту порту Збільшення вантажопереробки до 5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2015 – 2016 |

Термінал № 4, склад № 24 (критий), (тил причалу №22). Розвиток зерноперевантажувального комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,2 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2017 |

Термінал №4, склад № 24 (відкритий), необлаштоване узбережжя. Будівництво універсального перевантажувального комплексу.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 1,5 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2018 |

Термінал № 4 , склад № 18. Розвиток комплексу стафірування контейнерів вантажами.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Стафірування контейнерів різними вантажами до 500 тис. тон на рік |
| Термін, рік | 2016 – 2017 |

Термінал № 5, частина складу № 25, приміщення служби транспортно-експедиційного обслуговування та облікової діяльності. Розвиток комплексу послуг для автоперевізників. Розвиток комплексу послуг для експедиторів.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора |
| Термін, рік | 2015 |

Ремонтно-будівельне управління. Розвиток універсального перевантажувального комплексу з виходом транспортної галереї на стику причалів № 10 – 11.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора Оплата ставки пайової участі за 1 тону перевантажених вантажів Збільшення вантажопереробки до 3,0 млн. тон на рік |
| Термін, рік | 2016 – 2017 |

Портові ремонтні майстерні. Розвиток комплексу послуг по обслуговуванню портової механізації.

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора |
| Термін, рік | 2016 – 2017 |

Санаторно-оздоровчий комплекс «ЧАЙКА» Розвиток санаторно - оздоровчого комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора |
| Термін, рік | 2016 – 2018 |

Готельний комплекс «МОРЯК» Розвиток готельного комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора |
| Термін, рік | 2016 – 2018 |

Оздоровче - спортивний комплекс «РАЙДУЖНИЙ» Розвиток оздоровче – спортивного комплексу

| ВИКОНАВЕЦЬ | ІНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Очікувані результати | Оренда нерухомого та рухомого майна Перехід частини працівників порту до компанії інвестора |
| Термін, рік | 2016 – 2018 |

ПОКАЗНИКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАНТАЖООБІГУ І ОБСЯГУ ЗАЛУЧЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ДП «ІМТП»

Таблиця 4.1

| Підрозділ | Потенціал збільшення вантажообігу, млн.тн. | Сума інвестицій, млн.дол.США | Рік реалізації проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Термінал №1, Склад №4 | 10 | 130 | 2018 |
| Термінал №1, Частина складу №4 | 0,5 | - | 2015 |
| Контейнерний термінал | 800 TEU | 50 | 2017 |
|  | 3,5 |  |  |
| Термінал №2, Частина складу №11, частина складу №15 | 3 | 250 | 2018 |
| Термінал №2, Склад №9 | 0,5 | - | 2018 |
| Термінал №2, Частина складу №11 | 5 | - | 2018 |
| Спеціалізований комплекс перевантаження руди | 2,5 | 25 | 2017 |
| Спеціалізований комплекс перевантаження наливних вантажів | 1,2 | 15 | 2017 |
| Прилеглі території до комплексу наливних вантажів ТОВ « СП Рисоіл Термінал»* | 3,5 | 100 | 2017 |
| Спеціалізований вантажний комплекс | формується | - | 2018 |
| Термінал №3 Склад №8 критий з прилеглими територіями | 1 | 32 | Реалізовано у 2014 |
| Термінал №3, Склад №8 (відкритий), ділянка «ВОЛЬВО», АБК | 5 | 100 | 2017 |
| Термінал №3, БВМ-3 | 0,6 | 15 | 2018 |
| Спеціалізований комплекс перевантаження сірки | 2,5 | 20 | 2017 |
| Термінал № 4, Склад № 24 (критий) | 1,2 | 70 | 2017 |
| Термінал № 4, Склад № 18 | 0,5 | - | 2017 |
| Термінал 4 - Необлаштоване узбережжя | формується | 170 | 2018 |
| Термінал №4 ТОВ «Іллічівський зерновий порт»** | 5 | 100 | 2016 |
| Термінал № 5, Склад № 25, склад №26 | 1,3 | 5 | 2017 |
| Термінал № 5, Склад № 25 Приміщення служби транспортно-експедиційного обслуговування та облікової діяльності | формується | - | 2015 |
| Ремонтно-будівельне управління | 3 | 100 | 2017 |
| Портові ремонтні майстерні | формується | - | 2017 |
| Санаторно-оздоровчий комплекс «Чайка» | формується | - | 2018 |
| Готельний комплекс «Моряк» | формується | - | 2018 |
| Оздоровче-спортивний комплекс «Райдужний» | формується | - | 2018 |

| РАЗОМ | 49,8 | 1 182 |
| --- | --- | --- |

*частина прилеглих територій є власністю компанії

**приватна територія компанії

- ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ДП «ІМТП» НА ПЕРІОД ДО 2018 РОКУ

Реалізація стратегічного плану розвитку ДП «ІМТП» дозволить отримати наступні результати:

- залучення до участі в розвитку перевантажувальних потужностей, допоміжних та соціально-невиробничих підрозділів ДП «ІМТП» на умовах державно-приватного партнерства, близько 24 приватних компаній-інвесторів*;

- збільшення вантажообігу на період до 2018 року близько 50 млн. тн. на рік;

- отримання фінансового результату на період до 2018 року близько

2 млрд. грн;

- отримання інвестицій в розвиток інфраструктури ДП «ІМТП» на рівні

1 182 млрд. дол. США**;

- отримання надходжень до бюджетів всіх рівнів близько 2,4 млд. грн***;

- проведення модернізації існуючих потужностей порту та створення сучасних високотехнологічних перевантажувальних терміналів та комплексів;

- підвищення конкурентоспроможності порту на світовому ринку портових послуг;

- збереження робочих місць  та соціальних гарантій згідно колективного договору ДП «ІМТП» працівникам порту за рахунок компаній-інвесторів;

- створення необхідних умов щодо зростання соціального рівня та захищеності робітників ДП «ІМТП»;

- підготовка майна ДП «ІМТП» до приватизаційних процесів  приватними портовими операторами;

*кількість потенційних компаній-інтересантів згідно наданих пропозицій до порту щодо співпраці

**без урахування запланованих інвестицій ІФ ДП «АМПУ»

*** від ДП «ІМТП» та приватних компаній-інвесторів

# Text boxes

VIII

VII

II

I

I

I

I

I

I

IV

III

VI

II

II

V

V